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שלום רב,


הנדון: בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע – הקמת מרכז השיקום בבית חולים פוריה


במענה לפנייתך ובהתאם למידע שנמסר לי מהיחידות המקצועיות במשרד, הריני להשיבך את הדברים הבאים:

1. החלטת הממשלה הקצתה למרכז השיקום בבית חולים פוריה 110 מיליון ש"ח מתקציב הממשלה ו- 40 מיליון נוספים ע"ח המשרד.
2. הפרויקט שבתכנון עומד על תקציב נוכחי של כ-210 מיליון ש"ח ומשרד הבריאות פועל לגיוס המקורות  החסרים, במקביל לתכנון והוצאת היתרים.
3. הקמת מרכז השיקום נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים. נחתמו חוזים עם המתכננים בעלות של כ- 10 מלש"ח. ככל הניתן, תכנון הפרויקט יושלם בתחילת 2019 ולאחר מכן יצא מכרז.
4. הקמת מרכז השיקום תבוצע בשלבים וצפויה להימשך כ- 3 שנים.
5. מספר תקנה תקציבית – 67250201.

בכבוד רב,


ענת אילוז, עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
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