כ"ד באייר, התשע"ח

‏09/05/2018

סימוכין:58277318

מס' פניה:612709

ענת אילוז

תאריך פתיחה:

(בתשובתך ציין מספר פניה)

שלום רב,

הנדון: בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע – הקמת מרכז השיקום בבית חולים פוריה

במענה לפנייתך ובהתאם למידע שנמסר לי מהיחידות המקצועיות במשרד, הריני להשיבך את הדברים הבאים:

- החלטת הממשלה הקצתה למרכז השיקום בבית חולים פוריה 110 מיליון ש"ח מתקציב הממשלה ו- 40 מיליון נוספים ע"ח המשרד.

- הפרויקט שבתכנון עומד על תקציב נוכחי של כ-210 מיליון ש"ח ומשרד הבריאות פועל לגיוס המקורות  החסרים, במקביל לתכנון והוצאת היתרים.

- הקמת מרכז השיקום נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים. נחתמו חוזים עם המתכננים בעלות של כ- 10 מלש"ח. ככל הניתן, תכנון הפרויקט יושלם בתחילת 2019 ולאחר מכן יצא מכרז.

- הקמת מרכז השיקום תבוצע בשלבים וצפויה להימשך כ- 3 שנים.

- מספר תקנה תקציבית – 67250201.

בכבוד רב,

ענת אילוז, עו"ד

הממונה על העמדת מידע לציבור