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לכבוד,
XXXXXX
שלום רב,

[bookmark: start]הנדון: בקשת מידע מספר 148014 מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 

בהמשך לפנייתך מיום 21/2/2019, אשר מצורפת להתכתבות זו. ועניינה קבלת מידע אודות השתתפות משרד הבינוי והשיכון בפיתוח נתיבות, שכונה מערבית.

תשובת הממונה:                                                                                                                                                                                                                         
הפרויקט הכולל כ- 1700 יח"ד בשכונה מערבית בנתיבות לא שייך למשרד הבינוי והשיכון.
עלויות הפיתוח גובשו בעיריית נתיבות ואושרו על ידי רשות מקרקעי ישראל (מנהל מקרקעי ישראל באותה העת).
שווק ופורסם תחת ניהול וליווי של ממ"י והפיתוח בוצע על ידי העירייה ובאחריותה הבלעדית.
משרד הבינוי והשיכון  העביר כספי סבסוד פיתוח כללי בלבד וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3775  מתאריך 17/07/2008.
הסבסוד ניתן בשלושה שלבים, בהתאם למנות השיווק, בכל מנה נחתם הסכם בין המשרד לעיריית נתיבות, המגדיר את כללי העברת התקציב.
שלב א' – 691 יח"ד
שלב ב' – 514 יח"ד
שלב ג' – 448 יח"ד
[bookmark: _GoBack]הועברו לטובת העירייה שלוש הזמנות עבודה בהתאם לשלושה הסכמים : 
פיתוח שלב א' – הזמנה 1332147/2010 - על סך 37,517,227 ₪ (עד כה אושר ח/חלקי 1 על סך 20,886,554 ₪).
פיתוח שלב ב' – הזמנה 1392570/2012 - על סך 24,851,556 ₪ (עד כה אושרו 4 ח/חלקיים על סך 5,011,239.66 ₪ במצטבר).
פיתוח שלב ג' – הזמנה 1392570/2012 - על סך 24,322,446 ₪ (עד כה אושרו 2 ח/חלקיים על סך 9,426,839.90 ₪ במצטבר).
מצ"ב שלושה הסכמים.



בכבוד רב,

שטיין מאיה, הממונה על העמדת מידע לציבור
	[image: ]


קלרמון גאנו 3,קרית הממשלה המזרחית, ירושלים ת.ד 18110 מיקוד 9118002
טלפון:02-5847766  פקס:  
http://www.moch.gov.il
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