הכללי

המנהל

The Director General

ח

"

תשע

בתשרי

ט

"

כ

19 באוקטובר 2017

5210-1002-2017-004765

סיכום דיון בחינת קידום שת"פ מוזיאון הסובלנות מתאריך 17/01/19

- בתאריך 71.01.19 התקיים דיון בראשות המנכ"ל ובהשתתפות: גלית והבה שאשו, ראשת מנהל תרבות, חגי אליאס, יועץ אסטרטגי של המוזאון, עודד בארי, נציג היזמים והמשקיע, משה ביבי, ליעד אילני ורחל וידל )נציגי משרד גורן-אמיר.(

- ב – 5.9.17 קיימה שרת התרבות והספורט ומנכ"ל המשרד סיור במוזיאון הסובלנות בו התרשמו לחיוב מהפוטנציאל הקיים במקום . בעקבות הסיור, הוחלט לקיים דיון המשך לבחינת שת"פ אפשרי לתמיכת המשרד בפרויקט ולקידום תכנית עבודה שגרתית .

- משה ביבי ציין כי כבר החלו פגישות עם יתר משרדי הממשלה הפוטנציאליים הרלוונטיים:

משהב"ט, חינוך, תיירות, ירושלים, ועדכן כי מטרת הארגון היא להביא להחלטת ממשלה שתכיר במוזאון ותתכלל את פעילות השת"פ של משרדי הממשלה.

- עודד בארי ציין כי המוזיאון צפוי להיפתח בדצמבר, מה שמחייב להתחיל ולפעול ע"פ מפת דרכים מוסכמת שאותה יש לקבוע ולאשר.

- ליעד אילני הדגיש כי בפגישה שקיימו מול האוצר סוכם כי נדרש לאגם משאבים של כלל משרדי הממשלה והאוצר ייתן מאצ'ינג לסכום.

- להלן עיקרי סיכום המנכ"ל:

  - בשלב זה ,מנכ"ל המשרד יוביל את הקשר מטעם המשרד מול המוזיאון .

  - המשרד יוכל לבחון אפשרות להיות מעורב תקציבית ובתנאי שבמקום יהיו עוגנים לפעילויות  בתחום המשרד כגון: תאטרון, מרכז סובלנות בספורט ועוגנים נוספים אחרים.

  - יש להקים צוות משותף של מנהלי תרבות וספורט לצורך קידום רעיונות להקמת עוגנים

– באחריות רמ"ט מנכ"ל מול ראשי מנהל עד תאריך 01/26.

  - יש לתאם פגישה של צוות המוזיאון עם צוות ההיגוי שבו ייערך סיור במקום ולאחריו יתקיים סיעור מוחות לקידום העוגנים – באחריות ראש לשכת מנכ"ל מול המוזיאון עד

.  20/11

משרד התרבות והספורט הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 2 טל :'0723452333, פקס :'0723452334

Ministry Of Culture & Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333  Fax: 972-723452334

http://www.mcs.gov.il  :כתובתנו באינטרנט

בברכה,

ענבר גיא

ראש מטה לשכת המנכ"ל

הכללי

המנהל

The Director General

משרד התרבות והספורט הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 2 טל :'0723452333, פקס :'0723452334

Ministry Of Culture & Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333  Fax: 972-723452334  http://www.mcs.gov.il  :כתובתנו באינטרנט