חטיבת כספים 
להניע ליעילות, לשרת במקצועיות


‏19 יוני 2022
‏כ' סיון תשפ"ב



הנדון: פעילות בכבישי יהודה ושומרון – חב' נתיבי ישראל



שלום רב,

להלן עיקרי הפעילויות אשר בוצעו בכבישים הבין-עירוניים ביהודה ושומרון באחריות חברת נתיבי ישראל:


פרויקטי פיתוח:

· כביש 60 לב יהודה (עוקף אל-ערוב) – הסדרת כביש חדש באורך 7.5 ק"מ מצומת הגוש דרומה עד לחיבור עם כביש 60 בק"מ 55.4. הפרויקט כולל הקמת כביש בטיחותי (חד מסלולי בחלקו ובחלקו דו-מסלולי), הצמתים לאורך התוואי, המעברים תת-קרקעים ותאורה לאורך התוואי.
פתיחה לתנועה: רבעון 4 2023.
היקף הפרויקט 250 מלש"ח.

· כביש 60 עוקף חווארה – הסדרת כביש דו-מסלולי דו-נתיבי חדש בין צומת יצהר לצומת תפוח.
פתיחה לתנועה: רבעון 4 2023.
היקף הפרויקט 300 מלש"ח.

· כביש 55 אלפי מנשה-מעבר אליהו – הרחבת הכביש לדו-מסלולי דו נתיבי בקטע בק"מ 11-16.
סטטוס: מוכנות למכרז.
היקף הפרויקט: 114 מלש"ח.

· כביש 60 הרחבה לדו-נתיבי דו-מסלולי – הפרויקט מקודם בתכנון בחלוקה למקטעים (חלק מהמקטעים הינם בתכנון סטטוטורי, חלק מהמקטעים בתכנון מוקדם):
מקטע צפוני: צומת תפוח-מפרידן אדם.
מקטע דרומי: עוקף אל ערוב-מחלף מיתר.
היקף תקציב התכנון: כ-60 מלש"ח.






פרויקטים יעודיים ופרויקטי בטיחות:

· טיפול במוקדי סיכון –  תכנון וביצוע של מוקדי סיכון בהתאם לנהלי הועדה הבין-משרדית לטיפול במוקדי סיכון בטיחותיים. מטרת הסל הינה הפחתת מספר תאונות הדרכים, והנזק הנגרם מתאונות אלה, ע"י טיפול נקודתי בנקודת כשל ברשת הדרכים הבין-עירונית.
היקף הפרויקטים שבוצעו בחומש 2017-2021: כ-306 מלש"ח 
מצ"ב נספח א' – רשימת הפרויקטים.
טיפול בצמתים מסוכנים והסדרת פניות שמאלה – טיפול בצמתים בהם התשתית הקיימת חסרה או לקויה בצורה משמעותית ע"פ הקריטריונים ולפיכך מהוות סיכון משמעותי.
היקף הפרויקטים שבוצעו בחומש 2017-2021: כ-48 מלש"ח.
מצ"ב נספח ב' – רשימת הפרויקטים. 
· [bookmark: _GoBack]הארת צמתים ומקטעי דרך – הארת צמתים ומקטעי דרך לשיפור הבטיחות ולהגברת תחושת הביטחון של משתמשי הדרך בכבישי יהודה ושומרון המאופיינים בהיותם צרים ובהיעדר שוליים ומעקות כמו גם היעדר מפרדה בין הנתיבים. מצ"ב נספח ד' – רשימת המקטעים והצמתים.
· כבישים מרשויות מקומיות (התאמת כבישים לסטנדרט נת"י) – ביצוע פעולות שיקום וטיפול לכבישים שהועברו לנת"י מרשויות מקומיות. עבודות אלו כוללות: שיקום מבנה הכביש, הסדרת שוליים והתקנת מעקות בטיחות, הסדרת ניקוז, התאמת מערכות התאורה לסטנדרט נת"י.
· מסוף תח"צ פדואל – תכנון להקמת מסוף תח"צ חדש במפגש כבישים 446/5.
סטטוס: מוכן לביצוע.
אומדן: 6.8 מלש"ח.
החלטת ממשלה לחיזוק איזור ים המלח והתמודדות עם הבולענים:

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3742 "סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי -
הבולענים" מיום 15.04.2018 הוטל על חברת נתיבי ישראל ע"י משרד התחבורה לגבש תוכנית רב-שנתית לתכנון וביצוע פרויקטים תחבורתיים כמתואר בסעיף 22 להחלטת הממשלה כאמור.
מצ"ב רשימת הפרויקטים המקודמים במסגרת החלטת הממשלה:

	פרויקט
	תיאור ומטרת הפרויקט
	אומדן כולל

	נחל חבר - ניקוז 
	שיקום קטע כביש ובניית גשר
	45

	עין גדי (ביטול מעגל תנועה צפוני) 
	בניית גשר ערוגות, הסדרת הנחל, בניית מעבר לבעלי חיים, סלילת קטע כביש
	65

	עין גדי (ביטול מעגל תנועה דרומי)
	העתקת קטע דרך בעקבות התקרבות בולענים
	

	עינות צוקים
	שיקום קטע כביש ובניית מעביר מים
	40

	תכנון סטטוטורי נחל ערוגות
	נחל ערוגות -תכנון סטטוטורי למתן מענה עתידי לשטפונות בנחל ערוגות
	2

	בצ"מ
	 
	3

	סה"כ
	155



אחזקת כבישים: במסגרת תקציב אחזקת הכבישים ניתן אחזקתי, יעיל ומתקדם, לתשתיות התחבורה ולאינוונטר אשר באחריות חברת נתיבי ישראל וניתן מענה לניהול התנועה ברשת הכבישים באופן יעיל וחכם.
מצ"ב בנספח ג' – היקף ההשקעה האחזקתית בכבישי יהודה ושומרון.
· אחזקת שבר ושוטפת – ביצוע פעולות אחזקת שבר ואחזקה שוטפת של הדרך על כלל מרכיביה לשיפור רמת השירות והבטיחות.
· אחזקה ושיקום גשרים – אחזקה מונעת ואחזקה שוטפת של גשרים, מבני דרך ומובלי מים. שיקום רכיבי הגשרים בהתאם למצב ההנדסי.
· ריבוד ושיקום – ביצוע פעולות אחזקה מונעת במיסעת הכביש אשר נועדו לשמר את ההון המושקע  במיסעה.
· סקרים – ביצוע סקרים תקופתיים לצורך בחינה ותעדוף של פעולות האחזקה.
· ניקוז ומדרונות – הסדרת מתקני הניקוז למניעת הצפות, מפולות אבנים ודרדרות סלע.
· ניהול ובקרת התנועה – תפעול ואחזקת מערכות ניהול התנועה, מערכת בקרת הרמזורים, מערך ניהול הוידאו ומצלמות התנועה, ניידות שירות, מרכז לניהול תנועה ארצי ופעילויות נוספות. 


































נספח א' – מוקדי סיכון:

	מוקדי סיכון  2017-2021

	פרויקט
	תקציב
	סטטוס

	שילה - עלי
	10.0
	בביצוע

	צומת העוקפים
	5.0
	בביצוע

	צומת אל-פנדק
	15.0
	בביצוע

	מעלה שומרון
	18.3
	בביצוע

	עזון-מעלה שומרון
	14.0
	בביצוע

	צומת שוקבא
	9.5
	בביצוע

	צומת כניסה לחברון (צומת הכבשים)
	12.0
	בביצוע

	גבעונים
	3.5
	בביצוע

	גבעת אסף-עופרה
	1.0
	ביצוע

	בית"ר עילית
	30.0
	ביצוע

	צומת שבי שומרון
	1.1
	בתכנון

	צומת הטי
	1.0
	בתכנון

	כניסה למגדלים
	0.9
	בתכנון

	מחלף ברקן
	1.0
	בתכנון

	צומת אריאל
	1.0
	הליך מכרזי

	רחלים - תפוח
	10.0
	הליך מכרזי - מתוקצב

	צומת אלמוג
	10.0
	הסתיים 

	כניסה לאבני חפץ
	7.7
	הסתיים 

	צומת יקיר (הגדולה)
	5.0
	הסתיים 

	כניסה למעלה אדומים
	3.4
	הסתיים 

	צומת צור הדסה
	10.2
	הסתיים 

	סילוואד
	0.5
	הסתיים 

	צור בהאר בית סחור
	0.5
	הסתיים 

	צומת אוהלים (הנוקדים)
	0.3
	הסתיים 

	בין כרמל לפני חבר
	0.5
	הסתיים 

	צומת המשטרה הבריטית
	11.6
	הסתיים 

	צומת בית הערבה
	9.3
	הסתיים 

	צומת רימונים
	7.6
	הסתיים 

	צומת בית אריה
	9.5
	הסתיים 

	צור הדסה, פארק בגין
	9.0
	הסתיים 

	437 כניסה למחצבה
	18.0
	הסתיים 

	חלמיש - נווה יאיר
	6.5
	הסתיים 

	שער שומרון
	0.5
	הסתיים 

	כניסה לקרית ארבע (החרסינה)
	13.0
	הסתיים 

	פצאל (טיפול בעקומה)
	5.6
	הסתיים 

	מזר' לצומת תפוח
	0.5
	הסתיים 

	צומת עיסאוויה 
	0.5
	הסתיים 

	צומת חלחול
	10.0
	מוכן לביצוע

	צומת ענתא
	20.0
	מוכן לביצוע

	כניסה לאזור תעשייה שער בנימין
	13.0
	מוכן לביצוע

	סה"כ
	306.0
	 




נספח ב' – פניות שמאלה וטיפול בצמתים

	פניות שמאלה  2017-2021

	פרויקט
	תקציב
	סטטוס

	כניסה לשילה 
	12.0
	הסתיים

	גישה לסנסנה
	8.0
	הסתיים

	כניסה לארגמן
	8.5
	הסתיים

	צומת ברוכין
	8.0
	הסתיים

	כניסה לרימונים
	6.0
	הסתיים

	כניסה ליפית
	6.0
	הסתיים

	סה"כ
	48.5
	 






נספח ג – אחזקת כבישים

	אחזקת כבישים  - ביצוע מזומן - חומש 2017-2021

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	סה"כ

	216.6
	189
	79.3
	177.2
	146
	808



	




























נספח ד' – הארת צמתים ומקטעי דרך

	הארת צמתים ומקטעי דרך ביו"ש 2019-2022

	מס"ד
	מס' כביש
	שם המתקן
	סטטוס
	עלות (מלש"ח)
	הערות

	1
	557
	מעבר תאנים-שבי שומרון
	בוצע
	8.3
	

	2
	585
	מבוא דותן חרמש
	בוצע
	3
	

	3
	5066
	צ' גינספוט - יקיר
	בוצע
	5.7
	

	4
	505
	תפוח-מגדלים
	בוצע
	7.6
	

	5
	5078
	יצהר הקטנה
	בוצע
	0.8
	

	6
	5740
	מעלה שומרון
	בוצע
	0.6
	

	7
	585
	צ' מבוא דותן
	בוצע
	0.4
	

	8
	5571
	צ' שבי שומרון
	בוצע
	0.8
	

	9
	5504
	גישה לצופים
	בוצע
	1.4
	

	10
	5533
	סלעית צור נתן
	בוצע
	1.7
	

	11
	505
	צ' מרדה
	בוצע
	0.208
	

	12
	4775
	מאריאל מזרח עד כביש 60
	בוצע
	2.2
	

	13
	465
	נווה צוף
	בוצע
	0.02
	

	14
	55
	מג'ינספוט עד פונדוק
	בוצע
	0.9
	

	15
	596
	מחסום ריחן - ריחן
	בוצע
	2.7
	

	16
	5062
	גישה ליקיר
	בוצע
	1
	

	17
	596
	מי עמי - צ' ריחן הגדולה
	בוצע
	3
	

	18
	5051
	גישה לתפוח
	בוצע
	0.5
	

	19
	611
	מצפה אילן - צ' מעבר ריחן
	בוצע
	3.5
	

	20
	505
	גיטי - קריית נטפים
	בוצע
	0.4
	

	21
	60
	בית חגי – עתניאל
	בוצע
	3
	

	22
	6235
	שקד
	בתכנון
	1.2
	

	23
	5072
	השומרונים) הר גריזים)
	בוצע
	1.1
	

	24
	90
	כביש גישה לחמרה
	תכנון הסתיים
	0.6
	ביצוע בהתאם להתחלת פרויקט אחזקה

	25
	60
	הטמנת כבלים
	תכנון הסתיים
	3
	ביצוע בהתאם לתקציב

	26
	465
	השלמת תאורה ב- 3 קטעים:
	תכנון הסתיים
	3.3
	על תנאי תקציבי

	
	
	קטע 1 - צומת עאבוד+דיר אבו משאל
	
	
	

	
	
	קטע 2 - צומת דיר ניזאם+חוסה
	
	
	

	
	
	קטע 3 - מעיין מאיר
	
	
	

	27
	555
	אלון מורה איתמר
	בתכנון
	9
	עבר לאישור קמ"ט חשמל

	28
	4775
	חוצה אריאל
	בתכנון
	3
	

	29
	90
	מעגל תנועה צ לידו
	בתכנון
	0.4
	

	30
	6118
	גישה לבוא דותן
	בתכנון
	0.4
	

	סה"כ
	69.7
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