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הפרויקטים מפורטים לפי שם, סכום במלש"ח, סטטוס נוכחי ורבעון סיום המשימה הנוכחית בססטוס.
רק"ל חיפה נצרת 
· מקטע מרכזית המפרץ לאתא צפון – 1,061 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021
· מקטע גלעם לואדי סלינה – 1,124 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021
· מקטע ריינה לנצרת – 952 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021
· מבנה עליון מערכות תפעול ואחזקה – 2,535 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021
· הפקעות – 228 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021
מטרונית רכס הכרמל –
· 625 מלש"ח- הפרויקט מוקפא

מטרונית נווה שאנן – 
· 382 מלש"ח- הפרויקט מוקפא

מטרונית טירת הכרמל 
· מצומת רוטנברג ועד צומת כביש 4 –   115 מלש"ח- תכנון מפורט - אין לו"ז להמשך הפרויקט
· מצומת כביש 4 ועד רחוב ז'בוטינסקי – 165 מלש"ח-תכנון מפורט - אין לו"ז להמשך הפרויקט
· ברחוב רוטנברג וכביש 11 עד למפגש עם כביש 3 – 74 מלש"ח- תכנון מפורט - אין לו"ז להמשך הפרויקט
· בכביש 11 מכביש 3 ועד רחוב הרדוף – 8 מלש"ח– תכנון מפרט – אין לו"ז להמשך הפרויקט
מטרונית קרית אתא – 360 מלש"ח– תכנון מפורט 
· שלב א' קטע בין רחוב ביאליק עד רחוב זבולון- תכנון מפורט 
· שלב ב' צומת זבולון עד צבר + עוקף מזרחי- תכנון מפורט
מטרונית נשר – 420 מלש"ח– ביצוע –Q3-2021
מטרונית עכו –450 מלש"ח:
· , DP2ביצוע- Q3-2023 
· , DP5 ביצוע- Q3-2023
· , DP1פרסום מכרז
· , DP3 פרסום מכרז
· , DP4 פרסום מכרז
חיבורי נמל חיפה – 1,600 מלש"ח–
· מקטע צפוני-ביצוע-Q2-2023
· מקטע דרומי- ביצוע-Q1-2023
· מקטע מערבי- ביצוע- Q1-2023
· מנהרת תשתיות שלב א'-ביצוע- Q3-2021
· מנהרת תשתיות שלב C'-ביצוע- Q4-2022
רכבל 
· 290 מלש"ח – בוצע – Q2 2021
כביש 85 
· 300 מלש"ח – ביצוע – Q4 2023
כביש 65 
· גולני דוברת – 975 מלש"ח– תכנון מפורט 
כביש 65 
· עוקף עפולה – 300 מלש"ח- ביצוע- Q4-2023
כביש 71 
· 600 מלש"ח – ביצוע – Q4 2024
כביש 89 כברי לנהריה 
· 266 מלש"ח-  בוצע – Q4 2020
כביש 89 צוריאל מעלות תרשיחא 
· 80 מלש"ח- בוצע
כביש 781 מחלף אתא צפון לגלעם 
· 360 מלש"ח– תכנון מפורט – Q4 2021
כביש 781 הרחבת הכביש הקיים 
· 70 מלש"ח– בוצע Q4-2020
עוקף קריות 
· 88 מלש"ח- בוצע 
כביש 79 סוללים רינה 
· 537 מלש"ח– ביצוע – Q2 2021
תל קשיש 
· 508 מלש"ח – בוצע – Q4 2019
מגדל העמק 
· 55 מלש"ח– בוצע – Q4 2020
כביש 79 מחלף יפתחאל 
· 200 מלש"ח– ביצוע – Q1 2022



