| נוהל לתמיכה לתכנון שיקום מערכות אספקת מים לחקלאות בתחום היישובים בחבל תקומה |  |
| --- | --- |
| פרק 4: כללי | פרק משנה 4.2: פרויקטי השבת קולחין |
| סטאטוס: לפרסום | מהדורה מס': 1 מתאריך 10.12.2024 |

תוכן עניינים

| סעיף | תוכן | עמוד |
| --- | --- | --- |
|  | רקע ומטרת הנוהל | 2 |
|  | הגדרות | 3 |
|  | תחולת הנוהל | 3 |
|  | הפעילות הנתמכת | 3 |
|  | גורמים הזכאים להגיש בקשה | 3 |
|  | אופן הגשת הבקשה | 3 |
|  | תקציב והיקף התמיכה | 4 |
|  | בדיקה ואישור תכניות | 4 |
|  | הנחיות לתכנון | 5 |
|  | אבני דרך לתשלום | 7 |
|  | הגשת בקשות לתשלום | 7 |
|  | פיקוח ובקרה | 7 |
|  | סמכות ואחריות | 9 |
|  | תחולת הנוהל | 9 |
|  | אישור הנוהל | 9 |
|  | רשימת נספחים |  |
|  | נספח 1 – רשימת היישובים בחבל תקומה היישובים בחבל תקומה | 11 |
|  | נספח 2 – תרשים תהליך העבודה + אבני דרך לתשלום | 12 |
|  | נספח 3 – בקשה לתשלום אבן דרך | 13 |
|  | נספח 4 – כתב היעדר תביעות | 14 |
|  | נספח 5 – הצהרת היעדר תביעות | 15 |

רקע ומטרת הנוהל

רקע

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס על מדינת ישראל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) התחייבה ממשלת ישראל לפעול לשיקום ופיתוח כלכלי – חברתי של חבל תקומה (יישובי עוטף עזה). לצורך כך קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות: החלטה מספר 980 מיום 19.10.2023 בדבר הקמת המנהלת לשיקום ולפיתוח חבל תקומה ואוכלוסייתו; החלטה מספר 1127 מיום 10.12.2023 המתווה את התוכנית האסטרטגית הרב שנתית לשיקום ולפיתוח חבל תקומה; החלטה מספר 1699 מיום 17.04.2024  המאשרת תוכנית אסטרטגית רב שנתית לשנים 2024-2028 לחידוש, לשיקום ופיתוח חבל תקומה ואת מסגרת התקציב לכך.

במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ועד כה, נגרמו נזקים כבדים למערכות החלוקה, ההספקה וההשקיה החקלאית ביישובי החבל, כתוצאה מפגיעות רבות שנבעו מחבלה מכוונת, נפילות ישירות של תחמושת, טילים, וכן תמרון כוחות צה"ל. על רקע הנזקים ובשים לב לכוונות הפיתוח של חבל התקומה בתחום החקלאות, בדגש על הכוונה להגדלה משמעותית של כמויות המים ליישובי החבל, ישנו צורך בתכנון שיקומן של התשתיות שנפגעו, בשים לב למגמות הפיתוח העתידיות של החקלאות החבל.

לאור האמור, מפורסם בזאת נוהל למתן תמיכה בספקי מים למטרת חקלאות - אגודות חקלאיות, יישובים, מועצות - לקבלת מענקים עבור תכנון תוכנית לשיקום ופיתוח מערכות השקיה חקלאיות פנימיות בשטחי הישובים. במסגרת הנוהל תפעל מנהלת תקומה באמצעות הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים) לקידום תכנון לתכנית כאמור ולצורך כך תקצה מנהלת התקומה 9 מיליון ₪ בשנת 2024. בהתאם לסעיף יג (3) להחלטת ממשלה מספר 1699 מיום 17.04.2024 "לפעול באמצעות משרד החקלאות ורשות המים ובשיתוף עם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, כל משרד בעניינים שבתחום אחריותו, לקידום תכנון סטטוטורי, תוכניות אב תומכות שיקום ותכנון מפורט תומך שיקום בתחום החקלאות; לצורך כך תקצה המנהלת תקציב בסך 17.3 מיליון ש"ח בשנים 2025-2024".

מטרת הנוהל

קביעת הוראות וקריטריונים לחלוקת תמיכות עבור מימון תכנון של מערכות להספקת מים למטרת חקלאות, תוך בחינה של הצרכים הקיימים והעתידיים.

הגדרות

"חבל תקומה" או "החבל" - כמפורט בהחלטת ממשלה מספר 980 מיום 9.10.23; אזור שדרות רבתי והישובים במועצות אזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, הנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה.

"המבקש" – ספק מים אשר מספק מים ברישיון לשטחים חקלאיים בחבל תקומה.

"הרשות" או "רשות המים" - הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים, התשי"ט-1959.

"הצוות המרכז" - צוות המלווה את נוהל התמיכה כמפורט בסעיף 7.1 להלן.

"פרויקט" - תכנית לביצוע שדרוג ופיתוח מערכות מים פנימיות הנדרשות לחקלאות של צרכני המים בחבל תקומה.

"תכנון כללי" - תכנון כללי של תשתיות המים הנדרשות מחיבור הצרכן לראש השטח החקלאי ובתוכו.

"תכנון מפורט" - תכנון מפורט (לרבות שרותי מדידה, סקרים וייעוץ) לרכיבי הפרויקט אשר אושרו בתכנון הכללי.

"תכנית אב למים" - תכנית ארוכת טווח לפיתוח משק המים באזור, שאושרה על ידי רשות המים.

"מערכת חלוקה פנימית" - מערכת המים מחיבור הצרכן ועד לראש השטח החקלאי.

"ספק מים" - כל מי שמקבל רישיון עפ"י סעיף 23 לחוק המים להספקת מים למטרת חקלאות.

תחולת הנוהל

- נוהל זה חל על פרויקטים המיועדים לתכנון שיקום ופיתוח מערכות מים חקלאיות ביישובי חבל תקומה, לפי הגדרות והקריטריונים המפורטים בו.

הפעילות הנתמכת

- תכנון כללי, ותכנון מפורט עבור תשתיות חלוקה והשקיה של השטחים החקלאיים החל מנקודת חיבור הצרכן מספק המים האזורי ועד לשטח החקלאי.

גורמים הזכאים להגיש בקשה

- הגורמים העונים להגדרת "המבקש" בסעיף ההגדרות.

אופן הגשת הבקשה

בקשות ומסמכים יוגשו לרשות המים בדוא"ל לכתובתTkuma@water.gov.il , בקובץPDF   ובנוסף יש לצרף מפות בפורמט DWG.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל Yohananb@water.gov.il . מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוא 01.01.2025.

מועד אחרון להגשת בקשה לתכנון כללי הוא 02.02.2025.

מועד אחרון להגשת מסמך תכנון כללי הוא 31.3.2025 - לא ניתן להגיש מסמך תכנון כללי ללא אישור בקשה לתכנון כללי ע"י הצוות המרכז.

מועד אחרון לפרסום תכנון מפורט (שלב ב') יפורסם בהמשך.

הגשה דרך ספק קולחים מרחבי- היישובים רשאים להגיש את הבקשות באמצעות ספק הקולחים המרחבי, בכל מקרה  התכנון יהיה עבור כל יישוב.

תקציב והיקף התמיכה

תקציב הנוהל

- הוקצו 9 מיליון ₪ לשנים 2024-2025 בהתאם לסעיף י"ג (3) להחלטת ממשלה מס' 1699 מיום 17.04.2024.

שלב א'- תכנון כללי

- תמיכה עד לסך של  50,000 ₪ למימון תכנון כללי של תשתיות להספקת מים למטרת חקלאות.

שלב ב'- תכנון מפורט

- שיעור השתתפות המדינה לתכנון מפורט יעמוד על עד 80% מהיקף עלות התכנון. האחוז הסופי שיתוקצב יהיה שוויוני ויותאם לחלק היחסי של עלות התכנית המוגשת ביחס לכלל עלויות התכניות שתוגשנה לצוות המרכז ותאושרנה. הגשה לשלב ב' תתאפשר עד למועד שייקבע מראש כתאריך אחרון להגשה, בהתאם לפרסום שיבוצע ע"י הצוות המרכז באתר האינטרנט של רשות המים ושל מנהלת תקומה. פרסום  תאריך ההגשה והתקדמות לשלב זה מותנים בקיומו של תקציב ייעודי וזמין.

בדיקה ואישור תכניות

  - הצוות המרכז:

- אישור מקצועי לתכניות המוגשות לרשות המים במסגרת הנוהל (שלב א' ושלב ב') יתבצע

- על ידי הצוות המרכז שהרכבו:

- יו"ר - מנהל תחום תפעול אזורי, חטיבת המשנה למנכ"ל רשות המים.

- נציג מנהלת תקומה.

- משקיף ממחוז הנגב, משרד החקלאות.

- חשב המשרד או נציגו (משתתף בדיונים לצורך בקרה תקציבית).

- נציג אגף תכנון ברשות המים (לצורך הערכה מקצועית).0

  - החלטות הצוות המרכז יתקבלו במניין חוקי, הכולל לפחות את יו"ר הצוות ונציג מנהלת תקומה.

  - אישור תוכנית- התהליך כולל בדיקה מקצועית ראשונית, הערכה מקצועית, דיון והחלטה בוועדת השקעות של רשות המים.

  - פרוטוקול דיונים- פרוטוקול החלטות הצוות המרכז יכלול: את עיקרי הדיון והנימוקים להחלטות (אישור או דחייה). הפרוטוקול ייחתם ע"י כל הצוות המשתתפים בדיון.

  - בחינה על ידי גורמים מקצועיים- הצוות המרכז רשאי להפנות את הבקשות לבחינה נוספת על ידי גורמי מקצוע נוספים ברשות המים. ההתייחסות המקצועית תינתן בכתב ותצורף לתיק הבקשה.

  - תהליך אישור מרכזי- הצוות המרכז יבחן את בקשות התמיכה שהוגשו על ידי המבקשים במסגרת הנוהל (שלב א' ושלב ב'), ויוודא עמידתן בקריטריונים הנדרשים בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל ומבחני התמיכה. כלל הבקשות יידונו במרוכז בוועדת השקעות של רשות המים. במסגרת הדיון יוצג פירוט של סך התקציב המבוקש לכל בקשה ואבני דרך לתשלום. ועדת השקעות תדון בבקשה המרוכזת ובמידה והיא תאושר, תופץ התחייבות מדינה (כתב אישור תקציב) עבור כל בקשה קונקרטית שאושרה. האישור כפוף להעברת התקציב ממנהלת תקומה לרשות המים.

הנחיות לתכנון

הגשת בקשה לתכנון כללי

בקשת התכנון הכללי תוגש לצוות המרכז ברשות המים כתנאי מקדמי לאישור התכנון ותכלול את המידע והמסמכים הבאים:

פרטי המבקש: שם הגוף המגיש, כתובת מלאה, מס' מזהה (ח.פ/ עוסק מורשה) פרטי איש קשר כולל טלפון ודואר אלקטרוני.

פרטי המתכנן: שם המתכנן או החברה המתכנן, כתובת ופרטי התקשרות, אישורים מקצועיים המעידים על כשירות לביצוע התכנון.

פרטי היישוב המבקש: שם היישוב/היישובים הכלולים בבקשה, תיאור שטחי החקלאות של היישוב, שטחים בתוך חבל תקומה, שטחים מחוץ לחבל תקומה (אם רלוונטי).

נתוני מים מאושרים: הקצאות מים מאושרות לשנת 2022, לפי איכות המים (שפירים, קולחין, מליחים) ונתוני צריכה בפועל לשנת 2022, מחולקים לפי סוגי המים.

מפה מעודכנת של היישוב: מפת שטח היישוב בקנה מידה מתאים, סימון תשתיות מים קיימות (מערכות חלוקה, צנרת אגירה והשקיה וחיבורי צרכן).

תיאור מצב קיים

נתוני שטחים וגידולים

אישורים נוספים

הגשת מסמך תכנון כללי לרשות המים

מסמך תכנון כללי יכלול פירוט של תשתיות המים הקיימות והדרושות בכל יישוב, לצורך אישור תהליך השיקום והפיתוח העתידי. המסמך מהווה שלב מקדים לתכנון מפורט והוא חובה לצורך קבלת תמיכה כספית.

תכולת מסמך התכנון הכללי- המסמך יכלול את המרכיבים הבאים לכל יישוב:

- פרטי מבקש הבקשה ומתכנן התכנית.

- פרטי היישוב המבקש.

- הקצאות מים מאושרות של הצרכן בשנת 2022 לפי איכויות.

- מפה של שטחי היישוב ותשתיות המים הקיימות.

- תיאור מצב התשתיות הקיימות נכון ליום הגשת הבקשה.

- סכמה/תרשים זרימה של מערכת השקיה הקיימת וחיבור למערכות אזוריות כולל מתקנים מרכזיים.

- תיאור כללי של פעולות השיקום השדרוג והפיתוח הנדרשות.

- נתוני הקצבה וצריכה של מים לחקלאות בשלוש שנים אחרונות בסוגי המים השונים.

- מיפוי חיבורי הצרכן של חברת מקורות/מקורות עצמאיים/ספקים אחרים.

- מיפוי כל השטחים של היישוב, כולל שטחים שמחוץ לחבל תקומה.

- מיפוי הגידולים הנוכחיים בכל שטח.

- מיפוי צרכים (תכנון) של כל ישוב בשטח חבל תקומה.

- נתוני צריכה מאושרים ע"י אגף תכנון ברשות המים.

- הגדרת הצריכה ביום השיא לכל שטח לפי לוח מים מסודר.

- הגדרת הספיקה השעתית הרצויה מכל חיבור צרכן.

- תיאור הפעולות הנדרשות לשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים לחקלאות.

- בחינת חלופות פיתוח הנדסיות לאספקת מים לשטחי החקלאות.

- המלצה על חלופת הפיתוח המוצעת: מיקום חיבורי הצרכן, ספיקה שעתית מרבית בכל חיבור, צנרת נדרשת, אומדן עלות ושלביות מוצעת. התכנית תוצג על גבי מפת תנוחה כללית.

ככלל, התכנון יבוצע בהתאם לתכנית מסגרת של רשות המים לאזור.

המתכנן יתאם את התכנית עם אגף תכנון ברשות המים ועם ספק המים האזורי.

הגשת מסמך תכנון מפורט לרשות המים

לאחר אישור מסמך התכנון הכללי, ובהתאם להנחיות שיינתנו על ידי הגורמים המקצועיים ברשות המים בעת אישור מסמך התכנון הכללי, יוגש מסמך תכנון מפורט בהתאם לנספח ד' לנוהל מס': 4.2.001 "אישור, תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומי הרשות הממשלתית למים ולביוב להקמת מפעלי השבה" (מאי 2023) (להלן: "נוהל סיוע- קולחים") קישור.

יצוינו מועדים צפויים לביצוע הפרויקטים המוצעים במסגרת התכנון המפורט.

הגשה תתאפשר עד למועד שייקבע מראש כתאריך אחרון להגשה, בהתאם לפרסום באתר האינטרנט של רשות המים ושל מנהלת תקומה. פרסום  תאריך ההגשה והתקדמות לשלב זה מותנים בקיומו של תקציב ייעודי וזמין.

אבני דרך לתשלום

תכנון כללי (שלב א)

- תשלום שכר תכנון כללי עד 50,000 ₪, לאחר אישור התכנון הכללי על ידי הצוות המרכז

- בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 7.2 ובכפוף לעמידה בתנאים שפורטו בסעיף 8.3 לעיל.

תכנון מפורט (שלב ב')

- תשלום שכר התכנון המפורט יתבצע בהתאם לאומדן הפרויקט ולפי טבלת  שכר הטרחה למתכננים (נספח ה' לנוהל תקצוב קולחים 4.2.001 קישור)  בניכוי התשלום שכבר שולם עבור התכנון הכללי. התשלום יבוצע לאחר אישור התכנון ע"י הצוות המרכז ובכפוף לעמידה בתנאים  שפורטו בסעיפים 7.3, ו-8.3 לעיל, בניכוי התשלום שכבר שולם עבור התכנון הכללי.

עכבון-  מכל חשבון יופחתו 4% כדמי עכבון, אשר ישולמו למבקש לאחר הגשת חשבון סופי בסיום התכנון ובהתאם לאישור הצוות המרכז, יחידת החשבונות וחשבות רשות המים.

מניעת כפל תמיכה- ידוע למבקש כי לא יינתן כפל תמיכה, וכי הוא מגיש בקשה תוך הצהרה  שהוא לא קיבל סיוע כספי נוסף מגורם ממשלתי אחר עבור תכנון זה.

הגשת בקשות לתשלום

בקשות לתשלום תוגשנה באמצעות דוא"ל לכתובת  .Tkuma@water.gov.il

מסמכים נדרשים להגשה:

- לכל בקשת תשלום יש לצרף את המסמכים הבאים:

    - נספח ג' לנוהל סיוע- קולחים - בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך.

    - נספח י"ב לנוהל סיוע-קולחים - יש להגיש בפורמט אקסל ובפורמט PDF.

    - העתק החוזה שנחתם עם המתכנן או מסמך הזמנת העבודה.

    - חשבונית עסקה של המתכנן כולל פירוט וחישוב שכ"ט תכנון.

    - נדרש לצרף הוכחת תשלום עבור תשלומים קודמים שאושרו רשות המים (קבלה)- רלוונטי רק מתשלום שני ואילך. קישור

    - מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הצוות המרכז-  נספחים ד' + ה' לנוהל סיוע-קולחים.

    - נספח י"ב לנוהל סיוע-קולחים - יש להגיש בפורמט אקסל ובפורמט PDF.

פיקוח ובקרה

מעקב שוטף- הצוות המרכז יבצע מעקב שוטף אחר התקדמות פרויקטי התכנון, בהתאם לתכניות שאושרו ובכפוף לאבני הדרך שנקבע.

דיווחים רבעוניים- המבקשים מחויבים לדווח לצוות המרכז אחת לרבעון על התקדמות העבודה, תוך פירוט הפעולות שבוצעו ומילוי אבני הדרך שנקבעו.

דרישות נוספות- לרשות המים הזכות להוסיף דרישות או הנחיות נוספות במהלך התהליך, על פי שיקול דעתה.

סנקציות בגין אי עמידה- אי עמידה בתנאי הנוהל עלולה להוביל להפסקת תשלום המענק  כולו או בחלק וכן לדרישה להחזר כספי מצד המבקש.

אחריות על הזמנות התכנון- הזמנות התכנון יבוצעו לכל ישוב בנפרד, והאחריות עליהן תוטל במלואה על המבקש.

תשלום למתכנן- התשלום עבור עבודות התכנון יהיה באחריות המבקש בלבד, כולל התנהלות מול המתכנן ומעקב אחר הביצוע הכספי.

אחריות אגף תכנון- אגף תפעול ברשות המים הוא האחראי על ליווי ואישור הפרויקטים בהתאם להנחיות הנוהל.

כפיפות להוראות התכ"מ- יודגש כי נוהל זה ויישומו, כפוף להוראות תקנות כספים ומשק של מדינת ישראל מס' 6.2.1 "תמיכות בגופים אחרים".

סמכות ואחריות

- אחריות כוללת ליישום וביצוע נוהל זה חלה על אגף תפעול ברשות המים,  חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב, אגף כספים וחשבונות ברשות המים ומנהלת תקומה.

תחילה

- תחילתו של נוהל זה ביום פרסומו.

אישור הנוהל

בוצעה בדיקת הנוהל ע"י אחראי נהלים ברשות המים.

בוצעה בדיקת הנוהל ע"י הרפרנט המשפטי.

הנוהל נכתב ע"י: מר יוחנן בורשטין אגף תפעול,  ועו"ד שירן בכור לש' משפטית, רשות המים.

הנוהל אושר ע"י חברי ועדת השקעות, ביום ט' בכסלו התשפ"ה, 10 בדצמבר 2024.

רשימת נספחים

נספח 1 – רשימת היישובים בחבל תקומה.

נספח 2 – תרשים תהליך העבודה + אבני דרך לתשלום עד לשלב הגשת תכנון מפורט.

נספח 3 – בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך.

נספח 4 – כתב היעדר תביעות.

נספח 5 – הצהרת היעדר תביעות.

נספח 1 – רשימת היישובים בחבל תקומה

רשימת היישובים (לפי רשות מקומית וסדר הא"ב):

- מ"א חוף אשקלון - גברעם, זיקים, יד מרדכי, כרמיה, מבקיעים*, נתיב העשרה.

- מ"א שער הנגב - אור הנר, איבים, ארז, גבים, כפר עזה, יכיני, מפלסים, נחל עוז, ניר עם.

- מ"א שדות נגב - זמרת, כפר מימון, סעד, עלומים, שובה, שוקדה, תושיה, תקומה.

- מ"א אשכול - אבשלום, בארי, דקל, חולית, יבול, ישע, יתד, כיסופים, כרם שלום, מבטחים, מגן, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, סופה, עין השלושה, עין הבשור, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדי אברהם, תלמי יוסף.

*שאלת הכללת היישוב מבקיעים ביישובי חבל התקומה כהגדרתם בהחלטות הממשלה נמצא בבחינה עובדתית של הגורמים המוסמכים בממשלה, וההתייחסות אליו תהיה בהתאם להחלטה זו.

נספח 2 – תרשים תהליך העבודה + אבני דרך לתשלום עד לשלב הגשת תכנון מפורט

נספח 3 – בקשה לתשלום אבן דרך

סעיף 4.11.2.1.1.1

לכבוד:	 				       					תאריך: ___________

בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך

פרויקט ________________________  מס' ____________  אבן דרך ____________

- בשם תאגיד / רשות מקומית____________________________ מס' מזהה / ח.פ. ______________ הרינו להגיש בזאת בקשת תשלום לקבלת כספי מענק בגין פרויקט ___________________________.

- מצ"ב בקשת תשלום בסך ____________________________ ש''ח המהווה ______% מסך ההוצאה בפועל שהוצאו עבור אבן הדרך.

- לדרישת התשלום מצורפים המסמכים הבאים:

  - חשבונית עסקה עבור מבקש שהוא עוסק מורשה על פי חוק מע"מ ובקשת תשלום עבור מבקש שאינו עוסק מורשה על פי חוק מע"מ בגובה סכום המענק המבוקש לתשלום והמשויך לאבן הדרך.

  - טופס מסירת חשבונות מאושר בחתימת הגורמים הנדרשים מטעמנו.

  - העתקי כל החשבונות המסכמים, של נותני השירותים והקבלנים מבצעי הפרויקט, כולל כתבי כמויות המצורפים לחשבונות ואשר כלולים בטופס מסירת החשבונות.

  - במידה והשתנו זהות מורשי החתימה אצל המבקש אישור היועץ המשפטי של המבקש על זהות מורשי החתימה העדכניים וכן אישור הבנק למורשי החתימה הרשאים לפעול בחשבונות הפרויקט. בתאגיד מים וביוב יצורף גם פרוטוקול זכויות החתימה של התאגיד.

  - הוכחת תשלום לאבן הדרך הקודמת שבוצעה כולל:

    - דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה באופן הנדרש בנספח יד' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.

    - העתקי כל הקבלות, המתעדות את תשלומי המבקש לקבלנים ולספקים בפרויקט והכלולות בדו"ח הנ"ל.

    - זיכוים אותם קיבל המבקש מקבלן או נותן שירות המתייחס לאבן הדרך ששולמה, ואשר הופחתו מבקשת התשלום של אבן הדרך הנוכחית.

נספח 4 – כתב היעדר תביעות

לכבוד:	 חשבות רשות המים					תאריך: ___________

כתב העדר תביעות

מס' פרויקט: ______________ שם פרויקט: _______________

אנו הח"מ __________ ביצענו עבודות בהתאם לכתב התחייבות מס'_________ , מצהירים ומתחייבים בזה כלפי הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן- רשות המים), כי עם קבלת סך של _________ ₪ המהווה את יתרת המענק וסילוק סופי של התמורה הסופית, לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם, רשות המים ו/או כלפי הבאים מכוחכם בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין בגין העבודות שבוצעו על-ידינו ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין או בעקיפין לכל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.

|  | חתימה וחותמת הגוף המבקש באמצעות מורשי החתימה |
| --- | --- |

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי כתב העדר תביעות שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את ___________.

|  | חתימה וחותמת היועץ המשפטי |
| --- | --- |

נספח 5 – הצהרת היעדר תביעות

תאריך : __________

הצהרת העדר תביעות

ותעודת "השלמה"

חוזה מס':________________

שם הפרויקט:_______________

(להלן: "הפרויקט")

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

- מאחר והתכנון המפורט לקראת ביצוע הסתיים, ובהתאם לאישור הצוות המרכז  רצ"ב החשבון הסופי.

- חשבון זה אושר על ידי הצוות המרכז  בסכום סופי של ____________ ₪ (לפני מע"מ).

- הסכום הנקוב בסעיף 2 לעיל, הינו סכום סופי ומוסכם בגין התכנון תהיינה לנו כל דרישות, טענות ותביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט בין בנוגע לעבר ובין בנוגע לעתיד.

שם הגזבר/ מהנדס:   ___________  שם המתכנן    : __________________

חתימה וחותמת  : ______________   חתימה וחותמת : __________________

למען הסר ספק, יובהר כי שטחים חקלאיים המשויכים ליישוב המוגדר כישוב בחבל תקומה, יחשבו כחלק מחבל תקומה, ובלבד שאינם חורגים מתחום שיפוטן של המועצות האזוריות הנזכרות לעיל. רשימת היישובים החקלאיים בחבל, מפורטת בנספח א'.