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רקע ומטרת הנוהל
[bookmark: _Toc183255931]רקע
[bookmark: Seif126][bookmark: Seif127][bookmark: Seif128][bookmark: Seif129][bookmark: Seif130]בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס על מדינת ישראל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) התחייבה ממשלת ישראל לפעול לשיקום ופיתוח כלכלי – חברתי של חבל תקומה (יישובי עוטף עזה). לצורך כך קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות: החלטה מספר 980 מיום 19.10.2023 בדבר הקמת המנהלת לשיקום ולפיתוח חבל תקומה ואוכלוסייתו; החלטה מספר 1127 מיום 10.12.2023 המתווה את התוכנית האסטרטגית הרב שנתית לשיקום ולפיתוח חבל תקומה; החלטה מספר 1699 מיום 17.04.2024  המאשרת תוכנית אסטרטגית רב שנתית לשנים 2024-2028 לחידוש, לשיקום ופיתוח חבל תקומה ואת מסגרת התקציב לכך. 
במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ועד כה, נגרמו נזקים כבדים למערכות החלוקה, ההספקה וההשקיה החקלאית ביישובי החבל, כתוצאה מפגיעות רבות שנבעו מחבלה מכוונת, נפילות ישירות של תחמושת, טילים, וכן תמרון כוחות צה"ל. על רקע הנזקים ובשים לב לכוונות הפיתוח של חבל התקומה בתחום החקלאות, בדגש על הכוונה להגדלה משמעותית של כמויות המים ליישובי החבל, ישנו צורך בתכנון שיקומן של התשתיות שנפגעו, בשים לב למגמות הפיתוח העתידיות של החקלאות החבל. 
לאור האמור, מפורסם בזאת נוהל למתן תמיכה בספקי מים למטרת חקלאות - אגודות חקלאיות, יישובים, מועצות - לקבלת מענקים עבור תכנון תוכנית לשיקום ופיתוח מערכות השקיה חקלאיות פנימיות בשטחי הישובים. במסגרת הנוהל תפעל מנהלת תקומה באמצעות הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים) לקידום תכנון לתכנית כאמור ולצורך כך תקצה מנהלת התקומה 9 מיליון ₪ בשנת 2024. בהתאם לסעיף יג (3) להחלטת ממשלה מספר 1699 מיום 17.04.2024 "לפעול באמצעות משרד החקלאות ורשות המים ובשיתוף עם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, כל משרד בעניינים שבתחום אחריותו, לקידום תכנון סטטוטורי, תוכניות אב תומכות שיקום ותכנון מפורט תומך שיקום בתחום החקלאות; לצורך כך תקצה המנהלת תקציב בסך 17.3 מיליון ש"ח בשנים 2025-2024".

מטרת הנוהל
קביעת הוראות וקריטריונים לחלוקת תמיכות עבור מימון תכנון של מערכות להספקת מים למטרת חקלאות, תוך בחינה של הצרכים הקיימים והעתידיים. 


[bookmark: _Ref183274605]הגדרות
"חבל תקומה" או "החבל" - כמפורט בהחלטת ממשלה מספר 980 מיום 9.10.23; אזור שדרות רבתי והישובים במועצות אזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, הנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה[footnoteRef:2].  [2:  למען הסר ספק, יובהר כי שטחים חקלאיים המשויכים ליישוב המוגדר כישוב בחבל תקומה, יחשבו כחלק מחבל תקומה, ובלבד שאינם חורגים מתחום שיפוטן של המועצות האזוריות הנזכרות לעיל. רשימת היישובים החקלאיים בחבל, מפורטת בנספח א'.
] 

"המבקש" – ספק מים אשר מספק מים ברישיון לשטחים חקלאיים בחבל תקומה.
"הרשות" או "רשות המים" - הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים, התשי"ט-1959. 
"הצוות המרכז" - צוות המלווה את נוהל התמיכה כמפורט בסעיף 7.1 להלן.
"פרויקט" - תכנית לביצוע שדרוג ופיתוח מערכות מים פנימיות הנדרשות לחקלאות של צרכני המים בחבל תקומה. 
"תכנון כללי" - תכנון כללי של תשתיות המים הנדרשות מחיבור הצרכן לראש השטח החקלאי ובתוכו.
"תכנון מפורט" - תכנון מפורט (לרבות שרותי מדידה, סקרים וייעוץ) לרכיבי הפרויקט אשר אושרו בתכנון הכללי. 
"תכנית אב למים" - תכנית ארוכת טווח לפיתוח משק המים באזור, שאושרה על ידי רשות המים.
"מערכת חלוקה פנימית" - מערכת המים מחיבור הצרכן ועד לראש השטח החקלאי.
"ספק מים" - כל מי שמקבל רישיון עפ"י סעיף 23 לחוק המים להספקת מים למטרת חקלאות.
[bookmark: _Ref183274737]תחולת הנוהל
נוהל זה חל על פרויקטים המיועדים לתכנון שיקום ופיתוח מערכות מים חקלאיות ביישובי חבל תקומה, לפי הגדרות והקריטריונים המפורטים בו.
הפעילות הנתמכת 
תכנון כללי, ותכנון מפורט עבור תשתיות חלוקה והשקיה של השטחים החקלאיים החל מנקודת חיבור הצרכן מספק המים האזורי ועד לשטח החקלאי.
גורמים הזכאים להגיש בקשה
הגורמים העונים להגדרת "המבקש" בסעיף ההגדרות.
אופן הגשת הבקשה
בקשות ומסמכים יוגשו לרשות המים בדוא"ל לכתובתTkuma@water.gov.il , בקובץPDF   ובנוסף יש לצרף מפות בפורמט DWG.
שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל Yohananb@water.gov.il . מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הוא 01.01.2025. 
 מועד אחרון להגשת בקשה לתכנון כללי הוא 02.02.2025.
מועד אחרון להגשת מסמך תכנון כללי הוא 31.3.2025 - לא ניתן להגיש מסמך תכנון כללי ללא אישור בקשה לתכנון כללי ע"י הצוות המרכז.
מועד אחרון לפרסום תכנון מפורט (שלב ב') יפורסם בהמשך.
הגשה דרך ספק קולחים מרחבי- היישובים רשאים להגיש את הבקשות באמצעות ספק הקולחים המרחבי, בכל מקרה  התכנון יהיה עבור כל יישוב.
תקציב והיקף התמיכה
תקציב הנוהל
הוקצו 9 מיליון ₪ לשנים 2024-2025 בהתאם לסעיף י"ג (3) להחלטת ממשלה מס' 1699 מיום 17.04.2024.
שלב א'- תכנון כללי
 תמיכה עד לסך של  50,000 ₪ למימון תכנון כללי של תשתיות להספקת מים למטרת חקלאות.
שלב ב'- תכנון מפורט
 שיעור השתתפות המדינה לתכנון מפורט יעמוד על עד 80% מהיקף עלות התכנון. האחוז הסופי שיתוקצב יהיה שוויוני ויותאם לחלק היחסי של עלות התכנית המוגשת ביחס לכלל עלויות התכניות שתוגשנה לצוות המרכז ותאושרנה. הגשה לשלב ב' תתאפשר עד למועד שייקבע מראש כתאריך אחרון להגשה, בהתאם לפרסום שיבוצע ע"י הצוות המרכז באתר האינטרנט של רשות המים ושל מנהלת תקומה. פרסום  תאריך ההגשה והתקדמות לשלב זה מותנים בקיומו של תקציב ייעודי וזמין. 
בדיקה ואישור תכניות
8.1 הצוות המרכז:
אישור מקצועי לתכניות המוגשות לרשות המים במסגרת הנוהל (שלב א' ושלב ב') יתבצע
על ידי הצוות המרכז שהרכבו:
· יו"ר - מנהל תחום תפעול אזורי, חטיבת המשנה למנכ"ל רשות המים.
· נציג מנהלת תקומה.
· משקיף ממחוז הנגב, משרד החקלאות.
· חשב המשרד או נציגו (משתתף בדיונים לצורך בקרה תקציבית).
· נציג אגף תכנון ברשות המים (לצורך הערכה מקצועית).0
8.2 החלטות הצוות המרכז יתקבלו במניין חוקי, הכולל לפחות את יו"ר הצוות ונציג מנהלת תקומה. 
8.3 אישור תוכנית- התהליך כולל בדיקה מקצועית ראשונית, הערכה מקצועית, דיון והחלטה בוועדת השקעות של רשות המים.
8.4 פרוטוקול דיונים- פרוטוקול החלטות הצוות המרכז יכלול: את עיקרי הדיון והנימוקים להחלטות (אישור או דחייה). הפרוטוקול ייחתם ע"י כל הצוות המשתתפים בדיון. 
8.5 בחינה על ידי גורמים מקצועיים- הצוות המרכז רשאי להפנות את הבקשות לבחינה נוספת על ידי גורמי מקצוע נוספים ברשות המים. ההתייחסות המקצועית תינתן בכתב ותצורף לתיק הבקשה.
8.6 תהליך אישור מרכזי- הצוות המרכז יבחן את בקשות התמיכה שהוגשו על ידי המבקשים במסגרת הנוהל (שלב א' ושלב ב'), ויוודא עמידתן בקריטריונים הנדרשים בהתאם לקריטריונים המפורטים בנוהל ומבחני התמיכה. כלל הבקשות יידונו במרוכז בוועדת השקעות של רשות המים. במסגרת הדיון יוצג פירוט של סך התקציב המבוקש לכל בקשה ואבני דרך לתשלום. ועדת השקעות תדון בבקשה המרוכזת ובמידה והיא תאושר, תופץ התחייבות מדינה (כתב אישור תקציב) עבור כל בקשה קונקרטית שאושרה. האישור כפוף להעברת התקציב ממנהלת תקומה לרשות המים.
הנחיות לתכנון 
הגשת בקשה לתכנון כללי 
בקשת התכנון הכללי תוגש לצוות המרכז ברשות המים כתנאי מקדמי לאישור התכנון ותכלול את המידע והמסמכים הבאים:
פרטי המבקש: שם הגוף המגיש, כתובת מלאה, מס' מזהה (ח.פ/ עוסק מורשה) פרטי איש קשר כולל טלפון ודואר אלקטרוני. 
פרטי המתכנן: שם המתכנן או החברה המתכנן, כתובת ופרטי התקשרות, אישורים מקצועיים המעידים על כשירות לביצוע התכנון. 
פרטי היישוב המבקש: שם היישוב/היישובים הכלולים בבקשה, תיאור שטחי החקלאות של היישוב, שטחים בתוך חבל תקומה, שטחים מחוץ לחבל תקומה (אם רלוונטי). 
נתוני מים מאושרים: הקצאות מים מאושרות לשנת 2022, לפי איכות המים (שפירים, קולחין, מליחים) ונתוני צריכה בפועל לשנת 2022, מחולקים לפי סוגי המים.
מפה מעודכנת של היישוב: מפת שטח היישוב בקנה מידה מתאים, סימון תשתיות מים קיימות (מערכות חלוקה, צנרת אגירה והשקיה וחיבורי צרכן).
תיאור מצב קיים
נתוני שטחים וגידולים 
אישורים נוספים 


הגשת מסמך תכנון כללי לרשות המים 
מסמך תכנון כללי יכלול פירוט של תשתיות המים הקיימות והדרושות בכל יישוב, לצורך אישור תהליך השיקום והפיתוח העתידי. המסמך מהווה שלב מקדים לתכנון מפורט והוא חובה לצורך קבלת תמיכה כספית.
תכולת מסמך התכנון הכללי- המסמך יכלול את המרכיבים הבאים לכל יישוב:
· פרטי מבקש הבקשה ומתכנן התכנית.
· פרטי היישוב המבקש.
· הקצאות מים מאושרות של הצרכן בשנת 2022 לפי איכויות.
· מפה של שטחי היישוב ותשתיות המים הקיימות.
· תיאור מצב התשתיות הקיימות נכון ליום הגשת הבקשה.
· סכמה/תרשים זרימה של מערכת השקיה הקיימת וחיבור למערכות אזוריות כולל מתקנים מרכזיים.
· תיאור כללי של פעולות השיקום השדרוג והפיתוח הנדרשות. 
· נתוני הקצבה וצריכה של מים לחקלאות בשלוש שנים אחרונות בסוגי המים השונים. 
· מיפוי חיבורי הצרכן של חברת מקורות/מקורות עצמאיים/ספקים אחרים.
· מיפוי כל השטחים של היישוב, כולל שטחים שמחוץ לחבל תקומה.
· מיפוי הגידולים הנוכחיים בכל שטח.
· מיפוי צרכים (תכנון) של כל ישוב בשטח חבל תקומה.
· נתוני צריכה מאושרים ע"י אגף תכנון ברשות המים.
· הגדרת הצריכה ביום השיא לכל שטח לפי לוח מים מסודר.
· הגדרת הספיקה השעתית הרצויה מכל חיבור צרכן.
· תיאור הפעולות הנדרשות לשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים לחקלאות.
· בחינת חלופות פיתוח הנדסיות לאספקת מים לשטחי החקלאות.
· המלצה על חלופת הפיתוח המוצעת: מיקום חיבורי הצרכן, ספיקה שעתית מרבית בכל חיבור, צנרת נדרשת, אומדן עלות ושלביות מוצעת. התכנית תוצג על גבי מפת תנוחה כללית.
ככלל, התכנון יבוצע בהתאם לתכנית מסגרת של רשות המים לאזור.
המתכנן יתאם את התכנית עם אגף תכנון ברשות המים ועם ספק המים האזורי.
הגשת מסמך תכנון מפורט לרשות המים
לאחר אישור מסמך התכנון הכללי, ובהתאם להנחיות שיינתנו על ידי הגורמים המקצועיים ברשות המים בעת אישור מסמך התכנון הכללי, יוגש מסמך תכנון מפורט בהתאם לנספח ד' לנוהל מס': 4.2.001 "אישור, תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומי הרשות הממשלתית למים ולביוב להקמת מפעלי השבה" (מאי 2023) (להלן: "נוהל סיוע- קולחים") קישור.
יצוינו מועדים צפויים לביצוע הפרויקטים המוצעים במסגרת התכנון המפורט.  
הגשה תתאפשר עד למועד שייקבע מראש כתאריך אחרון להגשה, בהתאם לפרסום באתר האינטרנט של רשות המים ושל מנהלת תקומה. פרסום  תאריך ההגשה והתקדמות לשלב זה מותנים בקיומו של תקציב ייעודי וזמין.

אבני דרך לתשלום
תכנון כללי (שלב א) 
תשלום שכר תכנון כללי עד 50,000 ₪, לאחר אישור התכנון הכללי על ידי הצוות המרכז
בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 7.2 ובכפוף לעמידה בתנאים שפורטו בסעיף 8.3 לעיל. 

תכנון מפורט (שלב ב') 
תשלום שכר התכנון המפורט יתבצע בהתאם לאומדן הפרויקט ולפי טבלת  שכר הטרחה למתכננים (נספח ה' לנוהל תקצוב קולחים 4.2.001 קישור)  בניכוי התשלום שכבר שולם עבור התכנון הכללי. התשלום יבוצע לאחר אישור התכנון ע"י הצוות המרכז ובכפוף לעמידה בתנאים  שפורטו בסעיפים 7.3, ו-8.3 לעיל, בניכוי התשלום שכבר שולם עבור התכנון הכללי.

 
[bookmark: _Hlk184662150]עכבון-  מכל חשבון יופחתו 4% כדמי עכבון, אשר ישולמו למבקש לאחר הגשת חשבון סופי בסיום התכנון ובהתאם לאישור הצוות המרכז, יחידת החשבונות וחשבות רשות המים.  

מניעת כפל תמיכה- ידוע למבקש כי לא יינתן כפל תמיכה, וכי הוא מגיש בקשה תוך הצהרה  שהוא לא קיבל סיוע כספי נוסף מגורם ממשלתי אחר עבור תכנון זה.
הגשת בקשות לתשלום
בקשות לתשלום תוגשנה באמצעות דוא"ל לכתובת  .Tkuma@water.gov.il 
מסמכים נדרשים להגשה: 
לכל בקשת תשלום יש לצרף את המסמכים הבאים:
11.2.1 נספח ג' לנוהל סיוע- קולחים - בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך.
11.2.2 נספח י"ב לנוהל סיוע-קולחים - יש להגיש בפורמט אקסל ובפורמט PDF. 


11.2.3 העתק החוזה שנחתם עם המתכנן או מסמך הזמנת העבודה.
11.2.4 חשבונית עסקה של המתכנן כולל פירוט וחישוב שכ"ט תכנון.
11.2.5 נדרש לצרף הוכחת תשלום עבור תשלומים קודמים שאושרו רשות המים (קבלה)- רלוונטי רק מתשלום שני ואילך. קישור
11.2.6 מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הצוות המרכז-  נספחים ד' + ה' לנוהל סיוע-קולחים.
11.2.7 נספח י"ב לנוהל סיוע-קולחים - יש להגיש בפורמט אקסל ובפורמט PDF. 

פיקוח ובקרה
מעקב שוטף- הצוות המרכז יבצע מעקב שוטף אחר התקדמות פרויקטי התכנון, בהתאם לתכניות שאושרו ובכפוף לאבני הדרך שנקבע. 
דיווחים רבעוניים- המבקשים מחויבים לדווח לצוות המרכז אחת לרבעון על התקדמות העבודה, תוך פירוט הפעולות שבוצעו ומילוי אבני הדרך שנקבעו. 
דרישות נוספות- לרשות המים הזכות להוסיף דרישות או הנחיות נוספות במהלך התהליך, על פי שיקול דעתה. 
סנקציות בגין אי עמידה- אי עמידה בתנאי הנוהל עלולה להוביל להפסקת תשלום המענק  כולו או בחלק וכן לדרישה להחזר כספי מצד המבקש. 
אחריות על הזמנות התכנון- הזמנות התכנון יבוצעו לכל ישוב בנפרד, והאחריות עליהן תוטל במלואה על המבקש.
תשלום למתכנן- התשלום עבור עבודות התכנון יהיה באחריות המבקש בלבד, כולל התנהלות מול המתכנן ומעקב אחר הביצוע הכספי.
אחריות אגף תכנון- אגף תפעול ברשות המים הוא האחראי על ליווי ואישור הפרויקטים בהתאם להנחיות הנוהל.   
כפיפות להוראות התכ"מ- יודגש כי נוהל זה ויישומו, כפוף להוראות תקנות כספים ומשק של מדינת ישראל מס' 6.2.1 "תמיכות בגופים אחרים".



סמכות ואחריות
אחריות כוללת ליישום וביצוע נוהל זה חלה על אגף תפעול ברשות המים,  חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב, אגף כספים וחשבונות ברשות המים ומנהלת תקומה.  
תחילה
תחילתו של נוהל זה ביום פרסומו. 
[bookmark: _Ref183275709]אישור הנוהל
בוצעה בדיקת הנוהל ע"י אחראי נהלים ברשות המים.
בוצעה בדיקת הנוהל ע"י הרפרנט המשפטי.
הנוהל נכתב ע"י: מר יוחנן בורשטין אגף תפעול,  ועו"ד שירן בכור לש' משפטית, רשות המים. 
הנוהל אושר ע"י חברי ועדת השקעות, ביום ט' בכסלו התשפ"ה, 10 בדצמבר 2024.

[bookmark: _Ref183275716]רשימת נספחים 
[bookmark: _Ref183275956]נספח 1 – רשימת היישובים בחבל תקומה.  
[bookmark: _Ref183275964]נספח 2 – תרשים תהליך העבודה + אבני דרך לתשלום עד לשלב הגשת תכנון מפורט.
[bookmark: _Ref183275971]נספח 3 – בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך.
[bookmark: _Ref183275977]נספח 4 – כתב היעדר תביעות.
[bookmark: _Ref183275983]נספח 5 – הצהרת היעדר תביעות.



[bookmark: _נספח_1_–][bookmark: _Ref183276511]נספח 1 – רשימת היישובים בחבל תקומה

רשימת היישובים (לפי רשות מקומית וסדר הא"ב):

1. מ"א חוף אשקלון - גברעם, זיקים, יד מרדכי, כרמיה, מבקיעים*, נתיב העשרה.
2. מ"א שער הנגב - אור הנר, איבים, ארז, גבים, כפר עזה, יכיני, מפלסים, נחל עוז, ניר עם.
3. מ"א שדות נגב - זמרת, כפר מימון, סעד, עלומים, שובה, שוקדה, תושיה, תקומה.
4. מ"א אשכול - אבשלום, בארי, דקל, חולית, יבול, ישע, יתד, כיסופים, כרם שלום, מבטחים, מגן, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, סופה, עין השלושה, עין הבשור, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדי אברהם, תלמי יוסף.

*שאלת הכללת היישוב מבקיעים ביישובי חבל התקומה כהגדרתם בהחלטות הממשלה נמצא בבחינה עובדתית של הגורמים המוסמכים בממשלה, וההתייחסות אליו תהיה בהתאם להחלטה זו.




[bookmark: _Ref183276742][bookmark: _Hlk184662796]נספח 2 – תרשים תהליך העבודה + אבני דרך לתשלום עד לשלב הגשת תכנון מפורט
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[bookmark: _Ref183279022]נספח 3 – בקשה לתשלום אבן דרך
 סעיף 4.11.2.1.1.1

לכבוד:	 				       					תאריך: ___________
[bookmark: _Hlk184662818]בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך
פרויקט ________________________  מס' ____________  אבן דרך ____________
1. בשם תאגיד / רשות מקומית____________________________ מס' מזהה / ח.פ. ______________ הרינו להגיש בזאת בקשת תשלום לקבלת כספי מענק בגין פרויקט ___________________________.

2. מצ"ב בקשת תשלום בסך ____________________________ ש''ח המהווה ______% מסך ההוצאה בפועל שהוצאו עבור אבן הדרך.

3. לדרישת התשלום מצורפים המסמכים הבאים:
3.1. חשבונית עסקה עבור מבקש שהוא עוסק מורשה על פי חוק מע"מ ובקשת תשלום עבור מבקש שאינו עוסק מורשה על פי חוק מע"מ בגובה סכום המענק המבוקש לתשלום והמשויך לאבן הדרך.
3.2. טופס מסירת חשבונות מאושר בחתימת הגורמים הנדרשים מטעמנו.
3.3. העתקי כל החשבונות המסכמים, של נותני השירותים והקבלנים מבצעי הפרויקט, כולל כתבי כמויות המצורפים לחשבונות ואשר כלולים בטופס מסירת החשבונות.
3.4. במידה והשתנו זהות מורשי החתימה אצל המבקש אישור היועץ המשפטי של המבקש על זהות מורשי החתימה העדכניים וכן אישור הבנק למורשי החתימה הרשאים לפעול בחשבונות הפרויקט. בתאגיד מים וביוב יצורף גם פרוטוקול זכויות החתימה של התאגיד.
3.5. הוכחת תשלום לאבן הדרך הקודמת שבוצעה כולל:
3.5.1. דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה באופן הנדרש בנספח יד' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.
3.5.2. העתקי כל הקבלות, המתעדות את תשלומי המבקש לקבלנים ולספקים בפרויקט והכלולות בדו"ח הנ"ל.
3.5.3. זיכוים אותם קיבל המבקש מקבלן או נותן שירות המתייחס לאבן הדרך ששולמה, ואשר הופחתו מבקשת התשלום של אבן הדרך הנוכחית.


[bookmark: _Ref183276760]נספח 4 – כתב היעדר תביעות

לכבוד:	 חשבות רשות המים					תאריך: ___________

כתב העדר תביעות
מס' פרויקט: ______________ שם פרויקט: _______________

אנו הח"מ __________ ביצענו עבודות בהתאם לכתב התחייבות מס'_________ , מצהירים ומתחייבים בזה כלפי הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן- רשות המים), כי עם קבלת סך של _________ ₪ המהווה את יתרת המענק וסילוק סופי של התמורה הסופית, לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם, רשות המים ו/או כלפי הבאים מכוחכם בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין בגין העבודות שבוצעו על-ידינו ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין או בעקיפין לכל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.


	
	

	
	חתימה וחותמת
הגוף המבקש באמצעות מורשי החתימה



אישור
אני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיועץ המשפטי של ___________, מאשר בזאת כי כתב העדר תביעות שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את ___________.
	
	

	
	חתימה וחותמת
היועץ המשפטי








[bookmark: _Ref183276769]נספח 5 – הצהרת היעדר תביעות
תאריך : __________
הצהרת העדר תביעות
ותעודת "השלמה"
      חוזה מס':________________           
שם הפרויקט:_______________
    (להלן: "הפרויקט")

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
1. מאחר והתכנון המפורט לקראת ביצוע הסתיים, ובהתאם לאישור הצוות המרכז  רצ"ב החשבון הסופי.  
2. [bookmark: _Ref359837723]חשבון זה אושר על ידי הצוות המרכז  בסכום סופי של ____________ ₪ (לפני מע"מ).
3. הסכום הנקוב בסעיף 2 לעיל, הינו סכום סופי ומוסכם בגין התכנון תהיינה לנו כל דרישות, טענות ותביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט בין בנוגע לעבר ובין בנוגע לעתיד.
שם הגזבר/ מהנדס:   ___________  שם המתכנן    : __________________

חתימה וחותמת  : ______________   חתימה וחותמת : __________________
					      




	אושר לפרסום ביום: 10.12.2024
	עמוד מספר 14 מתוך 14 עמודים
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נספח יב תכנון.xlsx
נספח יב (5)







		חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב

		נספח יב' (5) - נספח לחשבון תכנון

		א. נתונים כללים

		שם המפעל

		שם אבן דרך (לפי כתב ההתחייבות)

		שם המתכנן

		מספר חשבונית מס

		סכום מצטבר (₪,לא כולל מע"מ)

		סכום שאושר בחשבון הקודם (₪,לא כולל מע"מ)

		סכום מבוקש לתשלום בחשבון זה (₪,לא כולל מע"מ)				- 0





		ב. 

		1. מאשר כי העבודה בחשבון זה בוצעה בהתאם לתוכניות שהוגשו ואושרו בועדת עלויות שברשות המים.

		2. מבקש לקבל את הסיוע בהתאם לאמור בכתב ההתחייבות.



				חתימת היזם

		שם:

		חתימה:

		חותמת:

		תאריך:

		הערה:  מילוי חלקו העליון של טופס הבקרה הינו חובה. לא יתקבלו חשבונות המלווים בטפסי בקרה לא תקינים וחסרים.

		למילוי ע"י רשות המים:		חתימת מהנדס הבקרה 		חתימת יחידת חשבונות

		שם:

		חתימה:

		תאריך:
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		תמיכות בגופים אחרים



		







מבוא

חוק התקציב השנתי מתיר חלוקת כספים מתוך תקציבי משרדי הממשלה לצורך תמיכה בגופים אחרים.

הסכום שנקבע בתקציב משרד ממשלתי למטרת תמיכה בגופים אחרים, יחולק בין הגופים האחרים לפי מבחנים שוויוניים ובהתאם לאמור בהוראה זו.

מטרת ההוראה

להנחות את משרדי הממשלה בנוגע לתמיכה כספית הניתנת לגופים אחרים.

ראה הגדרות הוראה זו בנספח א - הגדרות.

הנחיות לביצוע 

מינוי ועדת התמיכות והרכבה

הוועדה תכלול 3 או 5 חברים מעובדי המשרד, בהם חשב המשרד / נציגו, והיועץ המשפטי של המשרד / נציגו.

המנהל הכללי במשרד יהיה רשאי למנות יותר מוועדת תמיכות אחת, בהתאם לצורך.

קביעת ופרסום מבחני תמיכה

המנהל הכללי במשרד הממשלתי יקבע, באישור ועדת התמיכות, מבחני תמיכה לחלוקת הסכום שנקבע בתקנה תקציבית לצורך תמיכה בגופים אחרים.

המשרד התומך יהיה אחראי לפרסום מבחני התמיכה באתר האינטרנט שלו. 

פרסום בדבר מתן תמיכה

המשרד הממשלתי יפרסם לא יאוחר מיום 15 בנובמבר של כל שנה, או במועד מאוחר יותר בכפוף לאישור ועדת התמיכות, הודעה עבור גופים אחרים בדבר האפשרות לקבלת תמיכה, וזאת בהתאם לתקציב קיים (להלן: "ההודעה"). באין תקציב קיים, פרסום ההודעה ייעשה בכפוף להחלטת ועדת התמיכות. 

המשרד ידגיש בהודעתו כי אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה יהיה גובהו.

פרסום ההודעה ייעשה באופן הבא

פרסום באתר האינטרנט של המשרד.

ועדת התמיכות תבחן את הצורך בפרסום בעיתונות. 

במקרים שבהם החליטה ועדת התמיכות על פרסום בעיתונות, יכלול הפרסום הפנייה אל אתר האינטרנט של המשרד שבו יוצג מידע בנושא התמיכה.

הפרסום יכלול את הנתונים הבאים:

סכום הצעת התקציב או סכום התקציב המאושר לחלוקה, לצורך תמיכה בגופים אחרים.

סוג הגופים הזכאים לתמיכה.

מקום פרסומם של מבחני התמיכה ושל טפסי הבקשה. 

המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת תמיכה.

פרסום בעיתונות יהיה בהתאם להנחיות בעניין זה, הנזכרות בהוראת תכ"ם, "תמיכות במוסדות ציבור", מס' 6.1.1.

ריכוז התמיכות

בקשת תמיכה של גוף אחר תכלול פירוט של כל בקשות התמיכה הנוספות, שהוגשו או יוגשו ככל שניתן לפרטן באותו מועד, באותה שנת תקציב למשרדים אחרים או לגופים ציבוריים אחרים.

ככלל, תמיכה לגוף אחר תינתן על ידי משרד אחד, המופקד על תחום הפעילות העיקרי של הגוף אשר בגינו מבוקשת התמיכה.

אולם ייתכן כי תמיכה לגוף אחר תינתן על ידי יותר ממשרד אחד, כאשר אותו גוף פועל בהיקף ניכר בכמה תחומים, שעליהם אחראי יותר ממשרד אחד, אז הוא ייתמך תוך הקפדה כי אין מדובר בכפל תמיכות או בתמיכה ביתר.

במקרה שבו גוף אחר פנה בבקשה לקבלת תמיכה מכמה משרדי ממשלה, יושבי ראש ועדות התמיכות של משרדים אלה יתאמו ביניהם את מתן התמיכה והיקפה, במטרה למנוע כפל תמיכות או תמיכה ביתר.

2.4.5 במסגרת החלטת ועדת התמיכות, תביא הוועדה בחשבון את המימון הניתן לגוף המבקש ממקורות ציבוריים אחרים, בכסף או בשווה כסף.

הגשת בקשות לתמיכה

גוף המעוניין בתמיכה מתקציב המדינה, יפנה למשרד ממשלתי באחד מהאופנים הבאים:

באמצעות מערכת מרכב"ה - כאשר הפנייה היא למשרד שבו הוטמעה המערכת וכן שמתאפשרת קבלת פניות באופן זה.

לחלופין באמצעות פנייה בכתב באמצעות טופס, כמפורט בסעיף ‎2.5.4 להלן, בהתאם למהות הגוף המבקש.

הגשת הבקשה תתבצע בהתאם ללוחות הזמנים שפורסמו על ידי המשרד. ככלל, על המשרד לתת לגופים לכל הפחות 45 ימים להגשת בקשות התמיכה, כאשר בנסיבות מיוחדות שיירשמו, ועדת התמיכות רשאית לקצר את משך זמן ההגשה.

בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון, ואולם בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון בבקשה וככל שאין מניעה למתן התמיכה מבחינה תקציבית וטרם חלפו 30 ימים מהמועד האחרון להגשת בקשות, מוסמכת ועדת התמיכות לאפשר לכלל הגופים להגיש את בקשות התמיכה במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע על ידה. 

[bookmark: _Ref506904969][bookmark: _Ref218217081]בהתאם למהות הגוף המבקש יצורפו לבקשת התמיכה מסמכים נלווים, כמפורט להלן:

עבור רשות מקומית - "טפסי בסיס לקבלת תמיכה ברשויות מקומיות".

עבור חברה - "טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - חברה בע"מ".

עבור שותפות - "טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - שותפות".

עבור עצמאים - "טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - עוסק מורשה".

עבור מבקש פרטי -  "טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - פרט".

ייתכן שגוף המגיש בקשה לתמיכה יידרש למסור מידע ומסמכים נוספים, בהתאם להודעת המשרד התומך, או בהתאם לדרישות ועדת התמיכות.

גוף המגיש בקשה לקבלת תמיכה ליותר ממשרד ממשלתי אחד, יגיש לכל משרד את כל המסמכים המפורטים בטפסים בסעיף ‎2.5.4, בהתאם למהות הגוף המבקש.

גוף שקיבל תמיכה בשנת כספים אחת ומבקש לקבל תמיכה בשנת כספים נוספת, יצרף מסמכים שנתיים ומסמכי בקשה, כמפורט בסעיף ‎2.5.4, בהתאם למהות הגוף.

גוף שקיבל תמיכה בשנת כספים קודמת יציין, בין היתר, את סכומי התמיכות שקיבל בשנת הכספים הקודמת מכל משרד ממשלתי, רשות מקומית או גוף ציבורי אחר.

בגופים הנדרשים על פי דין להעסיק רואה חשבון, יאשר רואה החשבון בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה ואת נכונות המסמכים המצורפים לה, על פי הנוסח המופיע בטפסים המפורטים בסעיף ‎2.5.4.

בחינת בקשות תמיכה על ידי ועדת התמיכות

חשב המשרד או נציגו בוועדה, יביא לידיעת כלל חברי הוועדה את הסכום שהוקצב לתמיכה בגופים אחרים, בתקנה התקציבית הרלוונטית.

הוועדה תחלק את הסכום שנקבע בתקנה התקציבית בין הגופים אשר אושרה התמיכה בהם, באופן שוויוני ובהתאם למבחני התמיכה.

על סכום התמיכה המאושר לחלוקה על ידי הוועדה לכלל הגופים בתקנה תקציבית, יחולו המגבלות הבאות

סך התקציב המחולק לכלל הגופים לא יחרוג מהתקציב הפנוי בתקנה התקציבית. 

לא תאושר תמיכה לגוף כלשהו בסכום העולה על סכום התמיכה המבוקש על ידו.

ככלל, הוועדה תאשר מתן תמיכה לפעילות עבור שנת תקציב אחת בלבד, בהתאם למבחני התמיכה.

הוועדה לא תאשר תמיכה למטרה חד פעמית (כגון הקמת מבנה), אלא אם תשוכנע כי יתרת האמצעים הכספיים למימוש המטרה כולה (מעבר לסכום המבוקש במסגרת בקשת התמיכה), קיימת או ניתנת להשגה ממקורות אחרים, בין היתר, לפי חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985 ולפי הוראות תכ"ם, "ביצוע תקציב", פרק 1.

החלטת ועדת התמיכות

[bookmark: _Ref513720976]הוועדה תקבע לכל גוף נתמך את השיעורים והסכומים של תשלום התמיכה, תוך שהיא שוקלת, בין היתר, את העניינים הבאים:

סכום הבקשה בהשוואה לסכומי הבקשות של יתר הגופים המבקשים תמיכה באותו מבחן תמיכה. 

שיעור התמיכה ביחס לתקציב הכולל של הגוף.

כלל התמיכות הניתנות לגוף ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים.

החלטת הוועדה תהיה מנומקת, תנוסח בכתב ותיחתם על ידי כל חברי הוועדה.  

[bookmark: _Ref513721005]במקרים שבהם החליטה הוועדה לאשר בקשה למתן תמיכה, תפרט בהחלטתה את הנושאים הבאים:

מטרת התמיכה.

היקף התמיכה.

תנאים למתן התמיכה.

תנאים מיוחדים אותם יידרש הגוף הנתמך לקיים, לפי הוראת תכ"ם, "ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.2.

אבני דרך לביצוע תשלומי כספי התמיכה, בהתאם לתבחינים הקבועים במבחני התמיכה ובהתאם למהות התמיכה. 

מסמכים ודיווחים הדרושים לביצוע תשלום התמיכה.

החלטת הוועדה תישלח אל הגוף מבקש התמיכה. 

ככלל, על ועדת התמיכות להתחיל בדיוניה בתום 30 ימים מהמועד האחרון להגשת בקשות התמיכה ולקבל החלטות, כאמור בסעיפים ‎ 2.7.1עד ‎2.7.3, תוך 3 חודשים, או בהתאם ללוח זמנים סביר שתקבע הוועדה בהתאם לסוג התמיכה. 

ועדת התמיכות תעדכן את הגופים הנתמכים באשר למועד הצפוי לסיום הדיונים בבקשות. 

החלטות ועדת התמיכות המשרדית תפורסמנה לפי הוראת תכ"ם, "פרסום על תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.3.

[bookmark: _Ref106025887]תשלומים לרשויות מקומיות ובעלויות חינוך, יבוצעו בהתאם לנוהל המצורף בנספח ב – נוהל בנושא תשלום לרשויות מקומיות ובעלויות חינוך. 

[bookmark: _Ref176763988]תשלומים לרשויות מקומיות ואשכול הנגב המערבי במסגרת פעילות חבל התקומה, יבוצעו בהתאם לנוהל המצורף בנספח ג – נוהל בנושא העברת תמיכות ליישובי חבל תקומה.



מסמכים ישימים

חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

הוראת תכ"ם, "תמיכות במוסדות ציבור", מס' 6.1.1.

הוראת תכ"ם, "ביצוע תשלומי תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.2.

הוראת תכ"ם, "פרסום על תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.3.

הוראות תכ"ם, "ביצוע תקציב", פרק 1.

"טפסי בסיס לקבלת תמיכה ברשויות מקומיות".

"טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - חברה בע"מ".

"טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - שותפות".

"טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - עוסק מורשה".

"טפסי בסיס לקבלת תמיכה בגופים אחרים - פרט".
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נספח א - הגדרות. 

נספח ב - נוהל בנושא תשלום לרשויות מקומיות ובעלויות חינוך.

נספח ג - טבלת שינויים שבוצעו בהוראה. 

 























[bookmark: נספח_א]נספח א

הגדרות



1. [bookmark: _נספח_א_–_[טבלת_שינויים_שבוצעו_בהורא]בקשת תמיכה – בקשת גוף אחר לקבלת תמיכה מתקציב המדינה, חתומה על החתימה של הגוף, בצירוף מלוא המסמכים הרלוונטיים, המפורטים בסעיף ‎2.5.4 בהוראה זו.

2. גוף אחר (להלן: "גוף אחר" או "גוף") - רשות מקומית או חברה בע"מ או שותפות או אדם פרטי או כל גוף אשר עונה על הפירוט להלן: 

2.1. אינו מוגדר כמוסד ציבורי[footnoteRef:1] לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985. [1: . הוראות תכ"ם, תת פרק 6.1, "תמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור (לפי ס' 3א)"] 


2.2. אינו תאגיד שהוקם על פי חוק.

3. ועדת תמיכות - ועדה המתמנה בהודעה בכתב על ידי המנהל הכללי של משרד ממשלתי, הממונה על התקנה התקציבית שמכוחה יוענקו תמיכות בגופים אחרים. תפקידה לדון ולאשר בקשות תמיכה עבור גופים אחרים, בהתאם למבחני התמיכה. 

4. מבחני תמיכה - תבחינים אשר על פיהם תקבע הזכאות לקבלת תמיכה וכן חולק לפיהם הסכום שנקבע בתקנה התקציבית בין הגופים אשר נמצאו זכאים לתמיכה.

5. מסמכים נלווים לבקשת תמיכה

5.1.   מסמכי גוף - מוגשים ברמה ממשלתית פעם אחת בלבד, ללא קשר למספר הבקשות שהוגשו לקבלת תמיכה, כמפורט להלן: 

5.1.1.   מסמכי ייסוד - מסמכים בעניין ייסודו של הגוף מבקש התמיכה. מסמכים אלה יוגשו באופן  חד פעמי בעת הגשת בקשה לקבלת תמיכה לראשונה.

5.1.2.   מסמכים שנתיים - מסמכים שגוף מגיש מדי שנה ושתוקפם הוא לכל הפחות למשך שנת התקציב עבורה מבוקשת התמיכה. 

5.2.    מסמכי בקשה - מסמכים שנתיים שיצורפו לכל בקשה לקבלת תמיכה המוגשת לכל משרד ממשלתי.
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נוהל בנושא תשלום לרשויות מקומיות ובעלויות חינוך
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נוהל בנושא העברת תמיכות ליישובי חבל תקומה
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נוהל עבודה לתשלום לרשויות מקומיות ובעלויות חינוך במסגרת הגמישות הניהולית במערכת החינוך– משרד החינוך, כנספח משלים להוראת תכ"ם, "תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.1





מבוא


משרד החינוך (להלן – המשרד) התניע הליך שינוי מדיניות להרחבת הגמישות הניהולית, התקציבית והפדגוגית של מנהלי מוסדות החינוך והרשויות המקומיות, מתוך הבנה כי למנהלים התמונה הטובה והמדויקת ביותר של צורכי התלמידים, צוותי החינוך ומוסד החינוך. בשנת הלימודים תשפ"ב בוצע פיילוט כחלק מההיערכות להרחבת הגמישות הניהולית החל משנת תשפ"ג ואילך באמצעות מערכת גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) – מערכת דיגיטלית לניהול משאבים חינוכיים. מנהלי מוסדות החינוך יכלו באמצעות המערכת, לנהל את התקציבים הגמישים שהועמדו לרשותם ולבחור את המענים הרצויים להם.


ביום 1 באוגוסט 2021 התקבלה החלטת ממשלה מס' 226 שעניינה התכנית לגמישות ניהולית במערכת החינוך (להלן: "ההחלטה" או "החלטת הממשלה"). על פי החלטת הממשלה יוקצה סל תקציב גמיש לטובת מוסדות החינוך כמפורט בסעיף 4 להחלטה. על פי ההחלטה, בתכנית ייקחו חלק מוסדות חינוך בחינוך הרשמי בשלבי החינוך יסודי וחטיבות הביניים וכן מוסדות החטיבה העליונה בחינוך שאינו רשמי. כמו כן, גיבש משרד החינוך הסכם עם מרכז השלטון המקומי במסגרתו הוחלט על הקצאת סל תקציבי גמיש לרשויות המקומיות. החל משנת הלימודים תשפ"ג ואילך, מערכת גפ"ן תשמש כבסיס לניהול התקציב הגמיש שיועבר למוסדות החינוך ולרשויות במסגרת מימוש החלטת הממשלה.  


על מנת לאפשר גמישות מיטבית בהיבט של יכולת צריכת השירותים, מעוניין המשרד להמשיך ולפעול גם בשנת הלימודים תשפ"ד ואילך בשיטה של העברת התקציבים שיוקצו למוסדות החינוך ולרשויות במערכת גפ"ן, וזאת לאחר שהמסגרת התקציבית תאושר על ידי ועדת ההקצבות המשרדית.


מטרת נוהל זה – להנחות את המשרד בנוגע לביצוע התשלום לשנת הלימודים תשפ"ד ואילך, כנוהל משלים להוראת תכ"ם, "תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.1. תוקף הנחיה הינו מיום 1 ביוני 2022 





הנחיות לביצוע


מערכת גפ"ן תיפתח להגשת בקשות למענים לימודיים ותקציבים נלווים, לרבות המסגרת התקציבית ביום 1 ביוני בכל שנה. 


רשימת המועדים ואבני הדרך מופיעים בנספח א' לנוהל זה.


הגשת תכנית עבודה 


 ככלל, מוסדות החינוך והרשויות המקומיות יגישו את הפעימה הראשונה של תכניות העבודה עד ליום 15 ביולי בכל שנה, בהתאם לסלים התקציביים במערכת גפ"ן. 


 משרד החינוך יפרסם את ההנחיות בנוגע לאישור תכניות העבודה במדריך הגפ"ן. 





תשלום ראשון  


התשלום הראשון למוסדות יועבר לאחר דיון שיתקיים במשרד החינוך במסגרת ועדת ההקצבות, ובו יתקבלו החלטות בנוגע לגובה התקציב המאושר לכל מוסד חינוך ורשות מקומית, בהתאם לעניין. 





המשרד יבצע תשלום בשיעור של 40% מהתקציב המיועד לכל מוסד החינוך ולכל רשות מקומית החל מ-20 בספטמבר בכל שנה, בכפוף להתחייבות לכך שהרשות המקומית או מוסד החינוך יגישו תכנית עבודה והיא תאושר על ידי הגורמים המוסמכים. .


הרשויות המקומיות ובעלויות החינוך יתחייבו באמצעות מורשי החתימה כי ישיבו את התשלום שקיבלו בגין מוסד חינוך או תקציב רשות מקומית, שלא עמד בהוראות המשרד לעניין אישור תכניות העבודה, ביצוען או כל קריטריון אחר, בהתאם לנוהל שיפורסם על ידי משרד החינוך.  





השלמת התשלומים


 מוסדות החינוך, רשויות ובעלויות חינוך יגישו דוח ביניים על ביצוע ראשוני, עד ליום 5 בדצמבר בכל שנה, באמצעות מערכת גפ"ן ובהתאם לנוהל שנקבע על ידי משרד החינוך. 


 משרד החינוך יקבע הנחיות לעניין דוח הביניים, אשר יכלול, בין היתר, דיווח על הוצאות, כמפורט להלן:


הוצאות המוסד החינוכי, אשר יאושרו על ידי מנהל מוסד החינוך. 


הוצאות הרשות המקומית/בעלות החינוך על חלקה.


 בכפוף להגשת דוח ביניים זה, יעביר משרד החינוך החל מ-1 בפברואר בכל שנה, את יתרת התקציב המעודכן לכל מוסד החינוך, רשות או בעלות חינוך, לאחר שאושרה ועודכנה המסגרת התקציבית על בסיס נתונים עדכניים.





תשלום סופי וקיזוז 


מוסדות החינוך, רשויות ובעלויות חינוך יגישו דוחות ביצוע מאושרים וחתומים על ידי הגורמים המקצועיים, בהתאם לדרישת המשרד באמצעות מערכת גפ"ן, בצירוף חשבוניות ואסמכתאות מתאימות וזאת עד ליום 15 בנובמבר בכל שנה.


המשרד רשאי, בנסיבות מיוחדות, לאשר דחייה במועד הגשת דוחות הביצוע למוסדות חינוך, רשויות ובעלויות חינוך אשר יפנו לפיקוח וזאת באישור הפיקוח, החשבות והיחידה המקצועית. יחד עם זאת, לא תינתן דחייה לדוח ביצוע זה למועד מאוחר מיום 15 בדצמבר בכל שנה.


גורמי המקצוע, כפי שיוגדרו על ידי המשרד, יאשרו באמצעות הצהרה מקוונת כי בדקו את דיווחי הביצוע ויצהירו על נכונות הנתונים. 


המשרד ישלים את העברת התקציב (או הפחתתו, לפי העניין) עד ליום 1 בפברואר לשנה העוקבת. במקרים בהם מצא המשרד כי נדרשת בדיקת עומק, המשרד ישלים את העברת התקציב עד 1 במרץ לשנה העוקבת. 


 אם לא יועברו המסמכים הנדרשים או אם יימצא כי מימוש התכנית נעשה שלא בהתאם לתנאים שקבע המשרד או שלא בהתאם לתכנית העבודה שאושרה (ככל שנדרש אישור), יפעל המשרד לקזז באופן מלא או חלקי את הסכומים ששולמו מכל תשלום המגיע למוסד החינוך, הרשות או לבעלות מהמשרד, בהתאם לקריטריונים. 


כל דחייה או שינוי מהמועדים אשר קבועים בנוהל זה, תבוא לאישור חשב המשרד, היחידה המקצועית והפיקוח. 


החשב הכללי, חשב המשרד או מי מטעמם, יוכלו לדרוש מעת לעת מידע נוסף מהרשויות המקומיות, הבעלויות ומוסדות החינוך, ככל שהדבר יסייע לביצוע הבקרה והביקורת.


במקרה שבו יימצא חשד לליקויים באשר לאופן הניהול והשימוש בכספים, ייערך בירור. מקום בו לאחר קיום הליך בירור נמצא כי התקיימו ליקויים, תתקבל החלטה על ידי הגורמים הממונים הרלוונטיים, בדבר הדרך הנאותה לתיקון הליקויים וההליכים הנדרשים לנקיטה, ככל שנדרשים, כלפי האחראים לליקויים ובכפוף ובהתאם לכל דין.
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נוהל עבודה להעברת תמיכות ליישובי חבל תקומה


נספח משלים להוראת תכ"ם, "תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.1





מבוא


מנהלת התקומה (להלן – המנהלת) פועלת בהתאם להחלטות הממשלה לשיקום ופיתוח חבל תקומה     (להלן – החבל) בעקבות אירועי ה-7.10.2023 ומלחמת חרבות ברזל שפרצה בעקבותיהם. ביום 17 באפריל 2024, אישרה הממשלה במסגרת החלטה 1699 'התוכנית האסטרטגית לשיקום, לחידוש ולפיתוח חבל התקומה ואוכלוסייתו לשנים 2024-2028 ותיקון החלטת הממשלה' (להלן – החלטת הממשלה) את תוכנית החומש לשיקום ופיתוח החבל (להלן – תוכנית החומש).


לאור החשיבות בהוצאתה לפועל של תוכנית החומש באופן המהיר והיעיל ביותר, ובשים לב לכך שמדובר בחבל ארץ מוגדר ומצומצם, נדרשות התאמות והקלות בתהליכי העבודה הקיימים – ובהם אלו המפורטים בהוראת התכ"מ מס' 6.2.1: 'תמיכות בגופים אחרים'; והכל בהתאם לסעיף 13 להחלטת הממשלה, הקובע:


"יובהר, כי בסעיפים שבהם לא צוין אופן הקצאת הכספים, תיבחן דרך ההקצאה המיטבית בדגש על מהירות ויעילות בהתאם לנסיבות, בכפוף לכל דין, ובפרט פעולות מסוג תקצוב, רכש או תמיכות אשר תבוצענה, בין השאר, בהתאם להנחיות החשב הכללי והיועצת המשפטית לממשלה וליתר הכללים הרלוונטיים בנושאים אלו, לרבות בעניין מניעת כפל מימון".


מטרת נוהל זה – להנחות את מנהלת התקומה ואת משרדי הממשלה הפועלים למימושה של תוכנית החומש בנוגע לאופן ביצוע תמיכות המיועדות לתמיכה ברשויות המקומיות וביישובי החבל בלבד (רשימת היישובים הנמצאים במסגרת מתווה זה מפורטים  בנספח א'; ובנוסף, יובהר כי מתווה זה יחול אך ורק עבור רשימת הפעולות הנתמכות בנספח ב'), כנוהל משלים להוראת תכ"ם, "תמיכות בגופים אחרים", מס' 6.2.1 (להלן – הוראת התכ"ם). תוקף הנחיה הינו מיום פרסומה ועד לשנתיים, קרי עד ליום 31.12.2026.  סמוך למועד זה, תבחן הארכת תוקפה של ההנחיה על ידי מטה החשב הכלכלי ומנהלת תקומה.  


יובהר כי כל תמיכה המיועדת גם לנתמכים שאינם מהגופים המפורטים בנספח א' תהא כפופה לכל דיני התמיכה המקובלים ולא תהא מוחרגת במסגרת נוהל זה. בנוסף, כל תמיכה המיועדת לפעילות במסלולים המפורטים בסעיף 2.1 ושאינה נכללת בנספח ב', טעונה את אישור מטה החשב הכללי לשימוש במסלולים הללו. כל נושא והוראה הנידונים במסגרת הוראת התכ"מ 6.2.1 "תמיכות בגופים אחרים" שבו לא צוין או אושר שינוי עבורם במסגרת נוהל זה, יוותרו בעינם ויש לפעול על-פיהם ולפי כל דין נלווה להם.





הנחיות לביצוע


בקשות התמיכה בנוהל זה ימומשו באחד משני המסלולים הבאים:


1. מסלול א' – תמיכה בכלל הרשויות המקומיות ו/או היישובים בחבל.


2. מסלול ב' – תמיכה בפרויקט אזורי המבוצע על-ידי אשכול רשויות נגב מערבי עבור יישובי חבל התקומה, במסגרת סמכויותיו ליזום ולקדם פעולות לפיתוח אזורי ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות בחבל  – וזאת בהתאם להמצאת הצדקה סבירה מצד המנהלת לתמיכה באשכול כגוף המבצע, לאחר שקיבל הסכמה בכתב לכך ממחצית או יותר מרשויות החבל.


מבחני התמיכה ינוהלו ויפוקחו על-ידי המנהלת, ו/או על-ידי משרד ממשלתי שהואצל לכך על ידי המנהלת תוך קיום התייעצות ודיווח שוטף איתה. 


ככל ומדובר במבחן תמיכה הכולל לפחות מוסד ציבור אחד, על המנהלת לפעול באותו המבחן על-פי כללי התמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב תשמ"ה-1985, נוהל שר האוצר שבגינו והוראת התכ"מ מס' 6.1.1 לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור. 


במסגרת שני המסלולים שלעיל, כספי התמיכה ייועדו לכלל רשויות החבל (ובמקרה שהתמיכה אינה רלוונטית ליישוב עירוני, ללא העיר שדרות בהתאם לקריטריונים שוויוניים ובכפוף לאישור החשב והיועץ המשפטי של המשרד) או לכלל יישובי החבל בלבד.


פרסום קול קורא - ככל ובמבחן התמיכה יכללו קריטריונים קשיחים ושוויוניים, עבור כלל היישובים בהתאם למפתח עלויות קבוע שהוגדר מראש, שאינו ניתן לשינוי, ניתן יהיה, ובכפוף לאישור מבחן התמיכה, הקריטריונים ותוכנית העבודה שאישרה ועדת התמיכות, שלא לפרסם קול קורא לציבור. המשרד ו/או המנהלת תהיה מחויבת בפרסום נתוני התמיכה וכל מידע נלווה להם לרבות זהות הגופים הנתמכים וסכום התמיכה בש"ח – כולל פרק זמן מוגדר להגשת האסמכתאות הנדרשות והעברת שאלות הבהרה באתר המשרד / המנהלת ובאתר התמיכות הממשלתי. 


תרשים הסבר אודות המסלולים השונים והכללים המפורטים לעיל מופיע כנספח ג' לנוהל זה.


להלן הנחיות ממוקדות בחלוקה לפי שלבי התהליך:


קביעת מבחן התמיכה


ראש מנהלת תקומה או המנהל הכללי במשרד הממשלתי הרלוונטי יקבע, באישור וועדת התמיכות המשרדית ובהתייעצות עם מנהלת תקומה, מבחני תמיכה לחלוקת הסכום שנקבע בתקנה תקציבית לצורך התמיכה בגופים המפורטים במסלול א' או ב'.  


פרסום בדבר מתן תמיכה 


פרסום ייעשה באתר האינטרנט של המנהלת, אתר התמיכות הממשלתי ואתר המשרד הרלוונטי, וכן בפניה בכתב לכל אחת מן הרשויות או היישובים בחבל או אשכול הנגב המערבי (בהתאם למסלול) לפי העניין.


הפרסום יכלול את סכום הצעת התקציב או סכום התקציב המאושר לחלוקה, את סוג הגופים הנתמכים הזכאים, מקום פרסומם של מבחני התמיכה ושל רשימת הטפסים הנדרשים בהגשתה – לרבות פורמט תוכנית העבודה.


הפרסום יכלול את המועד האחרון להגשת המסמכים שנדרשו על-ידי וועדת התמיכות, כתנאי לאישור התמיכה - שלא יפחת מ-7 ימי עבודה ממועד הפרסום.


הפרסום יכלול את המועד האחרון בו ניתן לפנות בבקשת הבהרה או שינוי במבחן התמיכה מצד המבקשים – שלא יפחת מ-5 ימי עבודה ממועד הפרסום.


ריכוז התמיכות


בקשת התמיכה של גוף נתמך לעניין זה תכלול פירוט של כל בקשות התמיכה הנוספות, שהוגשו או יוגשו ככל שניתן לפרטן באותו מועד, באותה שנת תקציב למשרדים אחרים או לגופים ציבוריים אחרים, הקשורות לפרויקט או התחום המסוים בגינו מבוקשת התמיכה.


הגשת בקשות לתמיכה


הגשת בקשת התמיכה וניהול התמיכה תיעשה באמצעות מערכת מרכב"ה.


הגשת הבקשה תתבצע בהתאם ללוחות הזמנים שפורטו על-ידי המנהלת או המשרד הממשלתי הרלוונטי בהתאם לעניין, בעת פרסום המבחן.


לבקשת התמיכה יצורפו במרכב"ה מסמכים נלווים על-ידי הנתמך, בהתאם לנדרש בבקשת תמיכה סטנדרטית ברשות מקומית. כל דרישה למסירת מסמכים נוספים תהא בהתאם להחלטת המנהלת ו/או לדרישת החשב במשרד הממשלתי האמון על התמיכה. על כל גוף נתמך להגיש את טפסי היסוד והטפסים השנתיים פעם אחת בלבד עבור כלל בקשות התמיכה (במידה וטרם עשה כן במסגרת תמיכה קודמת), ובאחריותו לעדכן את המנהלת ו/או המשרד האחראי ככל וישנם שינויים אשר מצריכים את תיקופם או עדכונם של מסמכים אלו; מסמכי בקשה כפי שיוגדרו על-ידי המנהלת יוגשו בנפרד עבור כל בקשה לגופה. 


כללי


החשב הכללי, חשב המשרד, חשבת המנהלת או מי מטעמם, רשאים לדרוש מעת לעת מידע נוסף מהרשויות המקומיות, היישובים והאשכול, ככל שהדבר יסייע לביצוע הבקרה והביקורת.


במקרה שבו יימצא חשד לליקויים באשר לאופן הניהול והשימוש בכספים, ייערך בירור אל מול האחראים לכך; עליהם לשתף פעולה עם הגורמים הבודקים ללא סייג. מקום בו לאחר קיום הליך בירור נמצא כי התקיימו ליקויים, תתקבל החלטה על ידי הגורמים הממונים הרלוונטיים, בדבר הדרך הנאותה לתיקון הליקויים וההליכים הנדרשים לנקיטה, ככל שנדרשים, כלפי האחראים לליקויים ובכפוף ובהתאם לכל דין.











[bookmark: נספח_א]נספח א'  - רשימת היישובים והרשויות המקומיות בחבל תקומה





1. בהתאם להחלטת ממשלה  980 מיום 17.10.2023, חבל תקומה כולל את היישובים המפורטים להלן, המשויכים לרשויות המקומיות הבאות: העיר שדרות, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה אזורית שער הנגב, מועצה אזורית שדות נגב ומועצה אזורית אשכול. בכלל זה ימנה גם אשכול נגב מערבי, המהווה את אשכול הרשויות האזורי המאגד תחתיו את כלל הרשויות המקומיות האמורות. 





2. רשימת היישובים (לפי רשות מקומית וסדר הא"ב):





1. העיר שדרות


2. מ"א חוף אשקלון – גברעם, זיקים, יד מרדכי, כרמיה, מבקיעים*, נתיב העשרה.


3. מ"א שער הנגב – אור הנר, איבים, ארז, גבים, כפר עזה, יכיני, מפלסים, נחל עוז, ניר עם.


4. מ"א שדות נגב – זמרת, כפר מימון, סעד, עלומים, שובה, שוקדה, תושיה, תקומה.


5. מ"א אשכול – אבשלום, בארי, דקל, חולית, יבול, ישע, יתד, כיסופים, כרם שלום, מבטחים, מגן, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, סופה, עין השלושה, עין הבשור, עמיעוז, פרי גן, רעים, שדי אברהם, שלומית, תלמי יוסף.


*שאלת הכללת היישוב מבקיעים ביישובי חבל התקומה כהגדרתם בהחלטות הממשלה נמצא בבחינה עובדתית של הגורמים המוסמכים בממשלה, וההתייחסות אליו תהיה בהתאם להחלטה זו.





3. ככל ותתקבל החלטת ממשלה חדשה המשנה את גבולות חבל התקומה, יעודכן נספח זה בהתאם ובכפוף לאישור החשב הכללי.















נספח ב' – רשימת הפעולות המאושרות לתמיכה ביישובים והרשויות המקומיות בחבל תקומה


			צוות


			תחום


			משרד


			מסלול ירוק


			תיאור מאפייני התמיכה


			מסמכים נוספים נדרשים





			חקלאות ותיירות


			תיירות


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			חיזוק היכולות של ארגון התיירות האזורי, בין היתר: ניטור מבקרים, פרסום, מכירות וכו'.
קידום אירועים חבליים למשיכת תיירים
השלמת תשתיות תיירות בסיסיות הנותנות מענה מהיר להתגברות היקף התיירות במרחב (הצללה, שילוט  וכו').


			תוכנית עבודה ליישום.





			חקלאות ותיירות


			אגטק וחדשנות


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			בניית יכולות אזוריות בתחום האגטק והחדשנות החקלאית, לרבות הטמעת טכנולוגיה במשקי החבל. בין היתר: הקמת והפעלת משקי מודל, הפעלת מערך מדריכים להטמעה, הקמת תשתיות מו"פ.


			תוכנית עבודה ליישום.





			חקלאות ותיירות


			וטרינריה


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			שדרוג מערך הווטרינריה האזורי.


			תוכנית עבודה ליישום.





			חקלאות ותיירות


			טיפול בפסולת


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			טיפול בפסולת החקלאית המיוצרת בחבל, בין היתר באמצעות: הקמת מתקני מחזור והנצלה (אנרגיה, קומפוסט וכו'), הקמת נקודות איסוף פסולת, עבודות כלכליות על יעילות תהליכי מחזור וכו'.


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			עצמאות אנרגטית


			מנהלת תקומה / משרד האנרגיה


			א - רשויות


			יצירת עצמאות אנרגטית בישובים וברשויות המקומיות על ידי אגירה במגוון מבנים, פיתוח של אנרגיה מתחדשת והטמנה ושדרוג תשתיות


			במקרה של מבנים - הצגת המבנה (מיקום ותכלית).
במקרים אחרים, בהם נדרש תכנון מפורט:
שלב א' - אישור תכנון, אין צורך במסמכים.
שלב ב' - אישור ביצוע, נדרש להציג את התוכנית.





			כלכלה ועסקים


			עצמאות אנרגטית


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			יצירת מערך ליווי וייעוץ אזורי לפיתוח אנרגטי של החבל


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			פיתוח כלכלי אזורי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			סיוע לישובים להקים מתחמי מסחר ושירות קטנים בתוך הישובים


			יתכן והסעיף הקודם יופעל באופן ישיר דרך היישובים, בבחינה. במידה וכך:
שלב א' - אישור תכנון, אין צורך במסמכים.
שלב ב' - אישור ביצוע, נדרש להציג את התוכנית.





			כלכלה ועסקים


			פיתוח כלכלי אזורי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			תמיכה בהקמה של פרויקטים מניבים ברשויות המקומיות לשם יצירת עוגנים כלכליים עבור הרשויות ובבעלותן.


			תיאור הפרויקט ותוכנית עסקית בסיסית.





			כלכלה ועסקים


			פיתוח כלכלי אזורי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			תמיכה בחידוש ושיקום אזורי תעשייה קיימים ברשויות החבל לשם משיכת עסקים חדשים ושדרוג סביבת העבודה


			פירוט אזור התעשיה ואומדן תקציבי לשיקום, תכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			מחקר ופיתוח


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			הקמת מכון מחקר יישומי 


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			תעסוקה


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			חיזוק מענים מקומיים (קיימים וחדשים) עבור שכירים ועצמאים בכדי לסייע לשילובם מחדש בשוק העבודה ולהרחיב מנעד הזדמנויות ההשתכרות שלהם, לרבות באמצעות תמיכה בתהליכי הכשרה. 


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			תעסוקה


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			מתן מענה אזורי רוחבי לתחומי התעסוקה (שכירים, עצמאים ועסקים קטנים), וניצול היתרון האזורי הרוחבי (בשונה ממענים מועצתיים מקומיים). המענה יכול להתייחס להיבטים של קידום תעסוקתי, הכשרות ופיתוח  ליווי עסקי.


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			עסקים


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			פיתוח וחיזוק מענים מקומיים (קיימים וחדשים) לבעלי עסקים בתחום הרשות, המחזקים את הכלכלה המקומית, לרבות מענים בתחום החוסן התעסוקתי לבעלי העסקים ועובדיהם. 


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			עסקים


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			מתן מענה אזורי רוחבי לבעלי עסקים של חבל תקומה, לרבות מענים בתחום החוסן התעסוקתי (לבעלי העסקים ועובדיהם) - לדוגמא: קהילות עסקיות בתחומים שונים.


			תוכנית עבודה ליישום.





			כלכלה ועסקים


			עסקים


			נגב גליל


			א - רשויות


			פיתוח מתחמי עבודה מרחוק


			תוכניות עבודה ואישורים לרבות הסכם עם גוף מפעיל





			אדם וקהילה


			יזמות צעירה


			מנהלת תקומה


			ב - אשכול


			עידוד מיזמים קהילתיים חברתיים ועסקיים שתכליתם בניית קהילה צעירה ומתן אפשרויות תעסוקה לצעירים. ניהול מעקב ובקרה ברמה חבלית.


			תוכנית עבודה ליישום.





			אדם וקהילה


			תרבות וספורט


			משרד התרבות והספורט 


			א - רשויות


			תכנית מנהיגות אזורית בתרבות לאנשי הרשויות המקומיות הרלוונטיים, לצד אמנים ואנשי תרבות מובילים, בדגש על יצירת שיתופי פעולה אזורים וקידום מומחיות תוכן בתחום התרבות בקרב הרשויות


			מתאר התוכנית ו/או רשימת נושאים רלוונטיים לשיתופי פעולה. 





			אדם וקהילה


			טיפול בפרט


			מנהלת תקומה


			א- רשויות


			סיוע בשכ"ד למשפחות המתקשות לחזור לחבל, והפוגות למשפחות שחזרו.


			טבלאות המפרטות את הזכאים לשכ"ד לפרטים, ותוכנית עבודה לפעילויות הפוגה.





			אסטרטגיה


			הנצחה ומורשת


			משרד מורשת


			א - רשויות


			תכנון, קידום ופיתוח מיזמי מורשת, זיכרון והנצחה ובכלל זה, סיוע בפעולות תומכות בקידום מרחב המורשת והמיזמים הנלווים


			תוכנית עבודה ליישום





			בינוי, דיור ותשתיות


			תחבורה


			מנהלת תקומה


			ב – אשכול


			קידום תחבורה ציבורית בחבל התקומה, בין היתר על ידי הפעלת מערכת אפליקטיבית לניהול הזמנות, הפעלת מערך הסעות משלים לתחבורה ציבורית, ביצוע הסברה והדרכות לתושבים וכיוצא בזה


			תכנית עבודה ליישום 





			בינוי, דיור ותשתיות


			סביבה


			המשרד להגנת הסביבה


			א – רשויות


ב - אשכול


			אתרי טבע ושטחים פתוחים: לסייע בהכנה ובביצוע של תוכניות להקמת אתרי טבע ופרויקטים לשימור והגנה על השטחים הפתוחים ולחיבור הקהילה לטבע בתחום רשויות חבל התקומה. 


			תכנית עבודה ליישום





			בינוי, דיור ותשתיות


			סביבה


			המשרד להגנת הסביבה


			ב - אשכול


			מיחדוש רהיטים: קידום פעילות לחידוש ריהוט ישן, לרבות מאתרי ההרס והלחימה והשבתו באמצעות הקמת מרכזי "מחדוש" רהיטים, לרבות לצורך עידוד שימוש חוזר והפחתת פסולת. 





			תכנית עבודה ליישום





			בינוי, דיור ותשתיות


			בינוי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			מתווה שיקום – גיבוש ויישום מתווה לשיקום היישובים, בתי המגורים, התשתיות הציבוריות, מבני הציבור וסביבת המגורים ביישובים שנפגעו, כך שהיישובים ייקחו חלק בתוכנית השיקום היישובים ובביצועה ולתמוך בביצוע פעילות זו כך שהשיקום ייעשה בצורה מיטיבה, בשים לב להיקף הנזק בכל יישוב וכדי לתת מענה בין היתר להשלכות התכנוניות, ההנדסיות והקהילתיות.


			תכנית עבודה ליישום





			בינוי, דיור ותשתיות


			בינוי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			סל יישובי – קידום תכנון, התאמה והשלמת תשתיות ומבני ציבור, להשלמות מיגון נדרשות, להנגשה של המרחב הציבורי ומבני הציבור שבתחום יישובי החבל שבתחום המועצות האזוריות לטובת חזרה מיטבית של תושבי היישוב לביתם,


			תכנית עבודה ליישום





			בינוי, דיור ותשתיות


			בינוי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			סל מועצתי – קידום תכנון, התאמה והשלמת תשתיות ומבני ציבור, להשלמות מיגון נדרשות, להנגשה של המרחב הציבורי ומבני הציבור ולשיקום של התשתיות ומבני הציבור בתחומי חבל התקומה ואשר בתחום אחריות המועצות האזוריות שבחבל התקומה לטובת חזרה מיטבית של תושבי החבל לביתם.


			תכנית עבודה ליישום





			בינוי, דיור ותשתיות


			בינוי


			מנהלת תקומה


			א - רשויות


			סל שדרות - קידום תכנון, התאמה והשלמת תשתיות ומבני ציבור, להשלמות מיגון נדרשות, להנגשה של המרחב הציבורי ומבני הציבור ולשיקום של התשתיות ומבני הציבור שבתחום אחריותה של העיר שדרות, לטובת חזרה מיטבית של תושבי העיר לביתם.


			תכנית עבודה ליישום





			אדם וקהילה


			



































תרבות ובריאות


			





























משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי


			






































א - רשויות


			מבחן תמיכה  לתמיכה ביישובי חבל התקומה בהקמה, שיפוץ והצטיידות של מוסדות ציבור לשנת 2024, שתכליתם סיוע לקידום ושיקום קהילות חבל התקומה.





			


שלב א': טפסי בקשה (ללא מקו"ש), והצגת המבנה (כולל מיקום, ותכלית)


שלב ב':  עבור אישור ביצוע והפקת הרשאה תקציבית נדרש להגיש תכנית עבודה ליישום הכוללת דו"ח מקו"ש.





			אדם וקהילה


			



































צעירים


			




















מנהלת תקומה/  משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי


			
































א – רשויות


ב - אשכול


			חיזוק מענים קיימים וחדשים לחיזוק ושימור תחום הצעירים (18-35), הכוללת בניית תכנית אסטרטגית לרשות בתחום הצעירים, ולרבות פעילות עבור אוכלוסיית הצעירים, רכזים, ליווי פרטני, חשיפה והנגשה של הזדמנויות, מלגות וסיוע לסטודנטים ואנשי מילואים,  בכדי לשמר ולחזק את תחום הצעירים באיזור שהינו הכרחי להמשך קיומם ושגשוגם של היישובים והאזור כולו.


			
































תכנית עבודה ליישום





			אדם וקהילה


			











יזמות צעירה


			מנהלת תקומה/  משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי


			














ב - אשכול


			עידוד מיזמים קהילתיים חברתיים ועסקיים שתכליתם בניית קהילה צעירה ומתן אפשרויות תעסוקה לצעירים. ניהול מעקב ובקרה ברמה חבלית.


			











תכנית עבודה ליישום





			כלכלה, תעסוקה ועסקים


			














כלכלה, תעסוקה ועסקים


			





מנהלת תקומה/  משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי


			




















א - רשויות


			מבחן תמיכה לרשויות חבל תקומה להקמה, שיפוץ, הרחבה והפעלת מתחמי עבודה משותפים בשנת 2024.


			שלב א': טפסי בקשה (ללא מקו"ש), והצגת המבנה (כולל מיקום, ותכלית)


שלב ב':  עבור אישור ביצוע והפקת הרשאה תקציבית נדרש להגיש תכנית עבודה ליישום הכוללת דו"ח מקו"ש





			אדם וקהילה


			








בריאות


			משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי


			








א-רשויות


			שיפור איכות השירות ותגבור פעילות ביחידות להתפתחות הילד הפועלות בחבל תקומה.


			





תכנית עבודה ליישום 














נספח זה יתעדכן במידת הצורך, עקב שינויים שיחולו, בין אם יתקבל תיקון להחלטת הממשלה, ו/או תתקבל החלטת ממשלה נוספת המשנה או מוסיפה פעולות ותחומי אחריות חדשים המורים על חלוקת כספים בדרך של תמיכה עבור יישובי החבל, ובין אם כתוצאה משינויים שידרשו לאור התקדמות יישום הביצוע של כלי הפעולה עליהם החליטה הממשלה והפרויקטים הנגזרים מהם, בכפוף לאישור מטה החשב הכללי. 
















































נספח ג' – תרשים תהליך התמיכות במסלול ירוק במנהלת התקומה





כן





עבודה לפי ה' תכ"ם 6.1 "תמיכה במוסדות ציבור"


האם מבחן התמיכה כולל מוסדות ציבור?








לא





לא


יש לתקן ולתקף לפי הוראת התכ"ם


האם מבחן תמיכה זה נכתב בהתאם לכללי הוראת התכ"ם 6.2.1 ?








כן





לא


 הוספת מבחן טעונה את אישור מטה החשב הכללי


האם מבחן התמיכה נכלל בנוהל זה?








כן





המשך לפי מסלול א'


הגשת טפסים, תוכניות עבודה ושאלות הבהרה


עדכון ואישור המבחן


ביצוע התמיכה ע"י הרשויות


תשלום בהתאם לאבני דרך


פרסום קול קורא (במידה ולא עומד בתנאי ס' 2.5 שלעיל)


קביעת מבחן תמיכה


מסלול א' – 
תמיכה בכלל רשויות החבל





קבלת אסמכתא להסמכת האשכול ממחצית הרשויות לפחות


מסלול ב' – 
תמיכה ברשויות החבל באמצעות אשכול נגב מערבי
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