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שיקום אקולוגי בשטחים הפתוחים הסמוכים למרחבים העירוניים והכפריים, תכנון אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים והקמתם, בשיתוף הקהילות המקומיות ועריכת מיזמים חינוכיים ופעילות להעצמה של הקהילות באמצעות הטבע.
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[bookmark: _Toc106102910]כללי

[bookmark: _Hlk182826618]בסעיף 2 א. 7 בהחלטת ממשלה מס' 1699 מיום 17.4.2024 בנושא "התוכנית האסטרטגית לשיקום, לחידוש ולפיתוח חבל התקומה ואוכלוסייתו לשנים 2028-2024 ותיקון החלטות ממשלה" (להלן – החלטת הממשלה), נקבע : "לסייע, באמצעות המשרד להגנת הסביבה, בהכנה ובביצוע של תוכניות להקמת אתרי טבע ופרויקטים לשימור והגנה על השטחים הפתוחים ולחיבור הקהילה לטבע בתחום רשויות חבל התקומה. לצורך כך תקצה מנהלת תקומה למשרד להגנת הסביבה 94 מלש"ח בשנים 2028-2024".

[bookmark: _Toc106102911][bookmark: _Toc48638599]בהמשך לכך, ובהתאם לסעיפים 4(א) ו- (7(א)(2)(ב) לחוק לשיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה – 2025 ("חוק תקומה"), המשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד") מפרסם בזאת קול קורא עבור תמיכה ברשויות המקומיות בחבל תקומה , במטרה לקדם פעולות לשיקום אקולוגי בשטחים הפתוחים שנפגעו במהלך מלחמת "חרבות ברזל", השבת המצב לקדמותו, שמירה על המגוון הביולוגי, היערכות לשינוי אקלים, הכנת תוכניות להקמת אתרי טבע במרחב העירוני והכפרי וביצוען, תוך חיבור, הקהילות לטבע, הכל בתנאים המפורטים במסמך זה.


רקע

השטחים הפתוחים בחבל תקומה מתאפיינים בערכיות אקולוגית ונופית גבוהה והינם בעלי חשיבות רבה הן בהיבטים של המגוון הביולוגי בישראל והן בהיבטים של רווחת תושבי האזור. בנוסף, האזור מהווה מקור משיכה לתיירות פנים ולטיילות בשל מרחבי השטחים הפתוחים המשלבים פסיפס של שמורות טבע, יערות, שטחים חקלאיים, נחלים ואתרי מורשת, במיוחד בתקופת החורף והאביב עם מופעי ה"דרום אדום", זרימת הנחלים ומזג האוויר נוח לטיולים.
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", חלקים מהשטחים הללו הופרו ונפגעו כתוצאה מנסיעת כלים כבדים, הקמת שטחי כינוס ובסיסים, פתיחת צירים, תנועת כלי רכב כבדים, השארת פסולת מסוגים שונים, הקמת מחסומים וגידור, אימונים, הקמת סוללות ומגננות ועוד. חלק מהמפגעים טופלו לאחר פינוי הכוחות, אך נותרו נזקים אקולוגים וסביבתיים משמעותיים. נכון לפברואר 2025 , בחבל תקומה ישנם כ - 7,700 דונם של שטחים פתוחים וטבעיים שנפגעו והמופרים בצורה שפוגעת בערכים האקולוגים שלהם. פגיעות אלו מתבטאות בירידה בשירותי המערכת האקולוגית, פגיעה בבתי הגידול הייחודיים ובחיות הבר, וכן חשיפה לכניסת מינים פולשים.

מטרתו של קול קורא זה הוא שיקום אקולוגי בשטחים הפתוחים הסמוכים למרחבים העירוניים והכפריים, תכנון אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים והקמתם, בשיתוף הקהילות המקומיות ועריכת מיזמים חינוכיים ופעילות להעצמה של הקהילות באמצעות הטבע. מהלכים אלו יקרבו את התושבים לטבע, יחזקו את הזיקה שלהם למקום, יאפשרו איכות חיים והנאה מהסביבה הנמצאת בסמוך למקום מגוריהם ויתרמו לרווחתם.

[bookmark: _Toc48638600][bookmark: _Toc106102912]הגופים הרשאים להגיש בקשות לתמיכה

לקו"ק זה רשאים להגיש בקשה לתמיכה אחד מאלה:

1. [bookmark: _Hlk190678315]הרשויות המקומיות בחבל התקומה – שדרות, מו"א אשכול, מו"א שדות נגב, מו"א שער הנגב, מו"א חוף אשקלון.

2. איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון או אשכול רשויות נגב מערבי , בנוגע לפעילות ביישובים ובאזורים בחבל תקומה המצויים בתחומי הרשויות המקומיות הנכללות באיגוד/אשכול המבקש, מאלו המצוינות בס"ק א. בלבד, ובתנאי שצורפה הסכמת העיריה/מועצה אזורית והיישוב בו מתוכנן להתבצע הפרויקט נשוא הבקשה.

ככל תוגש בקשה לביצוע פרויקט זהה הן על ידי האיגוד/אשכול והן על-ידי רשות מקומית הכלולה באותו איגוד ערים/אשכול - תישפט רק הבקשה שהוגשה על ידי הרשות המקומית והבקשה שהוגשה באמצעות איגוד ערים או אשכול לאותה רשות תידחה.

[bookmark: _Toc48638601][bookmark: _Toc106102913][bookmark: _Hlk101951499]היקף התקציב

1. היקף התקציב שיעמיד המשרד להגנת הסביבה (להלן: "משרד") במסגרת קול קורא זה הינו עד 43 מיליון ₪ (ארבעים ושלושה מיליון ש"ח).
2. [bookmark: _Hlk99549080]מובהר, כי כל הקצאה תקציבית בפועל כפופה למקורות שיעמיד המשרד במועד ההחלטה על חלוקת כספי התמיכה, ובכפוף לאישור תקציב ותקצוב הסכומים בסעיף תקציבי רלבנטי על-ידי אגף תקציבים. המשרד רשאי לשנות, להקטין או להגדיל את המסגרת התקציבית לקול הקורא בהתאם לסדר עדיפות שיקבע.

[bookmark: _Toc48638602][bookmark: _Toc106102914]אופן הגשת בקשה לתמיכה

יש להקפיד על קיום כל הכללים המפורטים בנוהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה בדבר מתן תמיכות לגופים אחרים כמפורט באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
1. בקשות אשר לא ימולאו כראוי, ואשר בעת יצירתן לא יכללו את כל הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים - ייתכן שייפסלו על הסף ולא יידונו, הכל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת התמיכות.
2. כל בקשה שתוגש תכלול את החלקים הבאים, כאשר הם מלאים ומפורטים בהם כל הפרטים הנדרשים תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים:
1. טפסים מנהליים - טפסים אלו הוגדרו בהוראות התכ"ם, והינם אחידים לכלל קולות הקוראים המפורסמים. יש להגיש את כל הטפסים המנהליים כנדרש בפורטל התמיכות האינטרנטי של המרכבה (במערכת הסיגמה).
2. טופס מקצועי - טופס זה משתנה בהתאם לכל קול קורא ספציפי, וניתן להורדה מאתר האינטרנט של המשרד ויוגש באמצעות פורטל התמיכות האינטרנטי של המרכבה.


[bookmark: _Toc48638603][bookmark: _Toc106102915]תנאי סף מנהליים

להלן מפורטים תנאי הסף המנהליים למתן התמיכה:

1. יש להקפיד על קיום כל הכללים המפורטים בנוהל תמיכות הכללי של המשרד להגנת הסביבה בדבר מתן תמיכות לגופים אחרים המעודכן לשנת 2016, כמפורט באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ולהוראות תקנון, כספים ומשק (להלן התכ"ם) הרלוונטיות החלות על גופים אחרים בהתאם לסיווג המשפטי של מגיש הבקשה.
2. בקשה אשר לא תעמוד בכל התנאים המפורטים ולא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, עלולה להיפסל על הסף.
3. בקשות התמיכה יוגשו אך ורק באמצעות פורטל התמיכות הממשלתי במערכת המרכבה (להלן "פורטל מרכבה"), כאשר כל הקבצים חתומים דיגיטאלית על ידי מורשי החתימה של הגוף.
4. בפורטל מרכבה ישנן הנחיות כיצד להגיש את הבקשות ואלו מסמכים לצרף וזאת בהתאם לסיווג הישות ברשויות המס וברשם התאגידים. לנוחיותכם, פורסם באתר המשרד מדריך ליצירת חתימה דיגיטאלית. לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל מרכבה.
5. [bookmark: _Hlk105674345]יש ליצור בקשה לתמיכה במערכת המרכבה לא יאוחר מתאריך 28.9.2025 (45 ימים) לאחר מועד זה, מערכת המרכבה תחסום את האפשרות של יצירת בקשה חדשה.
6. מועד אחרון להגשת הבקשות ואנשי הקשר להגשת הבקשות מצוינים באתר האינטרנט של המשרד. (דף הבית > תמיכות וקולות קוראים >תמיכות כספיות כלליות – קולות קוראים, המשרד להגנת הסביבה).
7. לתשומת ליבכם: יש ללחוץ על כפתור "הגשת בקשה שנוצרה" לפני המועד האחרון להגשת בקשות, בקשה שתיפתח ולא תוגש באמצעות לחיצה על "הגשת בקשה שנוצרה" תיחשב כלא הוגשה ולא תועבר לבדיקת המשרד.
8. כמו כן, שימו לב כי בעת הקמת בקשה חדשה לתמיכה, תידרשו למלא סכום מבוקש, עלות פעילות ותיאור בקשה קצר. בסכום המבוקש ובעלות הפעילות יש למלא את הסכומים המדויקים בשקלים חדשים בהתאם לתקציב הפרויקט.
9. בתיאור הבקשה יש לרשום את המילים הבאות במדויק: תקומה טבע 2025. בקשות אשר לא ימולאו כראוי, ואשר בעת יצירתן לא יכללו את כל הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים - יתכן שייפסלו על הסף ולא יידונו כלל.
10. לכל נושא מבוקש (א, ב', ג', ד') יש להגיש בקשה נפרדת במרכבה. כל בקשה שתוגש תכלול את המסמכים בהתאם לטבלה הבאה:
	שם מסמך
	קוד מסמך במרכבה
	חתימה דיגיטלית
	צירוף קובץ
	תיאור מסמך
	הערות

	תקציב מול ביצוע
	149
	חובה

יש להטמיע את המסמך חתום בשתי חתימות דיגיטליות של מורשי חתימה.
	חובה
	טופס מקצועי.
בעמודות האחרונות המתייחסות לשנים 2028-2025, יש למלא את כל נתוני הצעת התקציב של הפרויקט המוצע, כולל עלות התמיכה, סכום מבוקש מהמשרד, ופירוט של כל ההוצאות הצפויות בהפעלת התוכנית.
	[bookmark: _Hlk106203978]הפעילות הנתמכת * מילוי טופס זה יעשה ללא תקורה. שימו לב! את הטופס יש להוריד מאתר המשרד ולסרוק לאחר המילוי למרכבה
יש הגיש בקשה נפרדת עבור כל נושא לתמיכה בקול הקורא.

	בקשה והנמקה
	150
	לא חובה

	חובה
	יש להפיק את הטופס המקוון מהמרכבה
	יש לשים לב שלא להטמיע טופס בסטטוס 'טיוטה')

יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל נושא לתמיכה בקול הקורא.

	[bookmark: _Hlk184800024]טופס בקשה מקצועי לתמיכה לרכיבים: 
(א) שיקום אקולוגי לשטחים פתוחים 
(ב) תכנון אתר טבע 
(ג) הקמת אתר טבע 
(ד) מיזמים חינוכיים והעצמה לקהילות באמצעות הטבע
	K001
	חובה
יש להטמיע את המסמך חתום בשתי חתימות או פיזיות או דיגיטליות של 2 מורשי חתימה.
	חובה
	מסמך לצירוף במרכבה ניתן להורדה באתר המשרד.

	יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל נושא לתמיכה בקול הקורא.





תנאי סף מקצועיים

7.1 המבקשת נמנה על הגופים הרשומים בסעיף 3.

7.2 נשוא הבקשה: ניתן להגיש בקשה לאחד או יותר מהנושאים הבאים:
[bookmark: _Hlk190681816]
1. שיקום אקולוגי של שטחים הפתוחים בחבל תקומה שהופרו במהלך המלחמה.
2. תכנון אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים בחבל תקומה.
3. הקמת אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים בחבל תקומה.
4. עריכת מיזמים חינוכיים ופעילות להעצמה של הקהילות ביישובי חבל תקומה באמצעות הטבע.

7.3 פירוט תנאי סף פרטניים לנושאי התמיכה האפשריים:

1. [bookmark: _Hlk190343296]נושא א' - שיקום אקולוגי של שטחים הפתוחים שהופרו במהלך המלחמה

1. במסגרת נושא זה ניתן יהיה לקבל תמיכה עבור שיקום אקולוגי של שטחים טבעיים מופרים שנפגעו במלחמה וחיזוק המערכות האקולוגיות הטבעיות.

2. [bookmark: _Hlk194215892][bookmark: _Hlk193714837]התחייבות של המבקשת להגשת תוכנית שיקום לאישור המשרד בטרם תחילת ביצוע השיקום.

3. התחייבות של המבקשת להגשת דוח ביניים בדבר התקדמות הפרויקט, תוך שנה מיום מתן ההתחייבות ודוח מסכם בסיום הפרויקט.

4. [bookmark: _Hlk186632552]התחייבות של המבקש לבצע את השיקום בהתאם ל - "עקרונות מנחים לשיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים ופיתוח אתרי טבע בחבל תקומה" המפורטים בנספח א').
[bookmark: _Hlk190345161]
5. הגשת כל המסמכים הבאים בנוגע לפרויקט המבוקש בהתאם לנדרש בטופס K001 :

1. שכבות מידע בפורמט SHP או DWG - קובץ מידע גיאוגרפי לתחום המיזם המוצע.
2. מפת בעלויות קרקע ביחס לתא השטח הרלוונטי.
3. [bookmark: _Hlk190345241]תב"ע - הוראות ותשריט של תוכנית מפורטת ביחס לתא השטח (במידה ויש מספר תוכניות יש להגיש קומפילציית של התוכניות המפורטות).
4. [bookmark: _Hlk193618459]רשימת מיני בעלי חיים וצמחים ממאגרי תצפיות למגוון ביולוגי ביחס לתא השטח הרלוונטי -(BioGIS) או סקרים.
5. חוות דעת אקולוגית.
6. חוות דעת נופית/אדריכל נוף.
7. [bookmark: _Hlk193622548]ככל שקיימות תוכניות למטרות פיתוח בשטח התוכנית נשוא הבקשה או בצמוד לו - יש לציין.

8. [bookmark: _Hlk201665266]העתק פניה של המבקשת למנהלת תקומה בבקשה לקבל את התייחסותם/חוות דעתם בעניין הפרויקט והתייחסות/חוות דעת ככל שניתנה על ידם.

[bookmark: _Hlk190681056][bookmark: _Hlk190343325]ב. נושא ב' - תכנון אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים בחבל תקומה
[bookmark: _Hlk146200851]
1. בנושא זה ניתן יהיה לקבל תמיכה עבור אחד מאלה :

1. הכנת תוכנית אב לשטחים הפתוחים ולאתרי הטבע במרחב.

2. תכנון סטטוטורי – הכנת תכנית מקומית או מפורטת, שמטרתה העיקרית היא תכנון לצורך הקמת אתר טבע עירוני, כפרי או מרחבי והסדרת השימושים המותרים באתר הטבע.

2. [bookmark: _Hlk190345951][bookmark: _Hlk194834468]התחייבות של המבקש לבצע את השיקום בהתאם ל - "עקרונות מנחים לשיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים ופיתוח אתרי טבע בחבל תקומה" המפורטים בנספח א').

3. התחייבות של המבקש כי התוכנית לא תסתור את תכנית מס' 651-1400977 "תכנית אסטרטגית לנגב מערבי וחבל תקומה".

4. הגשת כל המסמכים הבאים בנוגע לפרויקט המבוקש בהתאם לנדרש בטופס K001 :

1. [bookmark: _Hlk190345979]שכבות מידע בפורמט SHP או DWG - קובץ מידע גיאוגרפי לתחום המיזם המוצע.
2. מפת בעלויות קרקע.
3. אישור ממהנדס הרשות המקומית הרלוונטית לביצוע הפרויקט.
4. תב"ע -הוראות ותשריט של תוכנית מפורטת ביחס לתא השטח (במידה ויש מספר תוכניות יש להגיש קומפילציית של התוכניות המפורטות).
5. רשימת מיני בעלי חיים וצמחים ממאגרי תצפיות למגוון ביולוגי - (BioGIS) או סקרים.
6. חוות דעת אקולוגית.
7. חוות דעת נופית/אדריכל נוף.
8. [bookmark: _Hlk193616844]נספח נופי של תוכנית החלה במקום- במקרה וקיים.
9. [bookmark: _Hlk194833825][bookmark: _Hlk193715109]ככל שקיימות תוכניות למטרות פיתוח בשטח התוכנית נשוא הבקשה או בצמוד לו - יש לציין.
10. העתק פניה של המבקשת למנהלת תקומה בבקשה לקבל את התייחסותם/חוות דעתם בעניין הפרויקט והתייחסות/חוות דעת ככל שניתנה על ידם.

[bookmark: _Hlk190343343][bookmark: _Hlk190684714]ג. נושא ג' - הקמת אתרי טבע עירונים, כפריים או מרחביים

1. בנושא זה ניתן יהיה לקבל תמיכה עבור :
ביצוע פרויקט/ים טבע עירונים, כפריים או מרחביים. על הפרויקט/ים לשלב אלמנטים של חיבור לטבע ולקהילה תוך הכרות עם המערכות האקולוגיות הטבעיות ובתי הגידול האופייניים לאזור. 
דוגמאות לפרויקטים שניתן לקבל עליהם תמיכה במסגרת נושא זה: אתר טבע עירוני או כפרי, אתרי צפרות (מאגרי מים, מרכזי צפרות), מרחבי טיילות, שבילים (הליכה, סינגלים, דרכי חקלאות), מרכזי חינוך לטבע, מרכזים בוטנים לצמחייה מקומית והקמת מרחב ביוספרי. ניתן לבצע תוכניות מרחביות משותפות ליותר מרשות מקומית אחת .
2. התחייבות של המבקשת להגשת תוכנית מפורטת לביצוע הפרויקט בטרם תחילת ביצוע הביצוע.

3. התחייבות של המבקשת להגשת דוח ביניים בדבר התקדמות הפרויקט, תוך שנה מיום מתן ההתחייבות ודוח מסכם בסיום הפרויקט.

4. התחייבות של המבקש לבצע את השיקום והפיתוח בהתאם ל - "עקרונות מנחים לשיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים ופיתוח אתרי טבע בחבל תקומה" המפורטים בנספח א').
5. הגשת כל המסמכים הבאים בנוגע לפרוייקט המבוקש בהתאם לנדרש בטופס K001 :

א. שכבות מידע בפורמט SHP או DWG - קובץ מידע גיאוגרפי לתחום המיזם המוצע.
2. מפת בעלויות קרקע.
3. אישור ממהנדס הרשות המקומית הרלוונטית לביצוע הפרויקט.
4. תב"ע -הוראות ותשריט של תוכנית מפורטת ביחס לתא השטח (במידה ויש מספר תוכניות יש להגיש קומפילציית של התוכניות המפורטות).
5. רשימת מיני בעלי חיים וצמחים ממאגרי תצפיות למגוון ביולוגי - (BioGIS) או סקרים.
6. חוות דעת אקולוגית.
7. [bookmark: _Hlk193617720]חוות דעת נופית/אדריכל נוף.
8. [bookmark: _Hlk194834557]ככל שקיימות תוכניות למטרות פיתוח בשטח התוכנית נשוא הבקשה או בצמוד לו - יש לציין.
9. העתק פניה של המבקשת למנהלת תקומה בבקשה לקבל את התייחסותם/חוות דעתם בעניין הפרויקט והתייחסות/חוות דעת ככל שניתנה על ידם.

6. התחייבות של המבקש לעריכת אירוע חשיפה לציבור הרחב לאחר הקמת האתר.


[bookmark: _Hlk190343360]ד. נושא ד' - מיזמים חינוכיים ופעילות להעצמת הקהילות באמצעות הטבע

1. בנושא זה ניתן לקבל תמיכה עבור אחד או יותר סוגי הפעילויות הבאות:

1. [bookmark: _Hlk190680539]כנס מקצועי בנושא סקרי טבע עירוני ברשות המקומית.
2. אירוע לציבור הרחב בנושא סקר טבע עירוני (לדוגמא: טיבוע ציפורים, תחרות צילום, צעדה באתרי טבע, אימוץ אתר וכד') ברשות המקומית.
3. אירוע לציבור הרחב בנושא המגוון הביולוגי (לדוגמא ביצוע אירוע ב- טו' בשבט, יום כדור הארץ, יום הניקיון וכו') .
4. ביו-בליץ - אירוע שטח מחקרי וחווייתי לציבור הרחב הכולל סקר טבע מהיר לצורך תיעוד של בעלי החיים וצמחים ואירועי צד הסברתיים.
5. חוגים לקהילות של הרשות המקומית בנושאי טבע מקומי.

[bookmark: _Hlk194835616]2. הגשת תכנית מפורטת לאירוע נושא הבקשה.

3. התחייבות של המבקשת לביצוע הפעילות בתחומי הרשות המקומית המבקשת.

4. התחייבות של המבקשת כי כנס, אירוע או ביו בליץ , מאלו המצוינים בסעיף 1, יכלול השתתפות 50 איש לפחות, ומשכו יהיה שעתיים לפחות.

סבירות עלות ו/או סכום התמיכה שייגזר ממנו האירוע תיבחן בין היתר ביחס לתוכנית שתוגש, לתוכן האירוע ולרכיביו.

5. התחייבות של המבקשת, כי ככל שייגבה תשלום כלשהו עבור השתתפות בפעילות הוא יהיה זהה לכלל המשתתפים וככל שהסכום שייגבה מכל המשתתפים בצירוף סכום התמיכה שניתן עבור הפעילות עולה על עלות הפעילות, יקוזז ההפרש מסכום התמיכה שיינתן.

6. התחייבות שהפעילות תפורסם לקהל היעד הרלוונטי בטרם קיומה באתר האינטרנט של הרשות המבקשת ובאמצעות העומדים לרשות המועצה.

7. התחייבות להגשת דו"ח מסכם לאירוע.


ככל שהבקשה/פרויקט כוללים גם הקמת מבנה על המבקש להוכיח את זכויותיו בקרקע אשר בה ו/או לגביה מתייחסת הבקשה בהתאם לאחת מחלופות המפורטות להלן:
· חלופה א': המקרקעין הם בבעלותו של המבקשת, או ניתנה לגביהם זכות חכירה למבקשת המאפשרות את השימושים העונים על מטרות קול קורא זה, או ניתנה לגביהם הרשאה לשימוש למטרות אלו, ותקופת ההתקשרות שנותרה על המקרקעין במקרים של חכירה או הרשאה, הינה 10 שנים לפחות מיום הגשת הבקשה, או תקופה פחותה יותר אם חוזה החכירה/ההרשאה עם רמ"י כולל אפשרות חידוש לתקופה נוספת, כך שתקופת החכירה/הרשאה ותקופת האפשרות לחידוש יצטברו לפרק זמן של 10 שנים לפחות.
· חלופה ב': למבקשת, חוזה רכישה שטרם נרשם ברשויות או לחלופין הסכם מותנה עם בעל הזכויות הנוכחי במקרקעין, אשר הינו בעל זכויות הבעלות או בעל זכויות חכירה או בעל חוזה פיתוח עם רמ"י על מלוא שטח המגרש ו/או המגרשים (מקרקעין) הרלוונטיים וכן קיימת עליהם תב"ע רלוונטית בתוקף חוזה הרכישה או ההסכם המותנה יהיה לרכישת או החכרת הזכויות במקרקעין לתקופה רציפה של לא פחות מ–10 שנים, מיום הגשת הבקשה או כחלק מהסכם הכולל חידוש של תקופת החכירה, כך שתקופת החכירה ותקופת האפשרות לחידוש יצטברו לפרק זמן של 10 שנים לפחות.

7.4  התחייבות לסיום הפרויקט נושא הבקשה, תוך 36 חודשים ממתן ההתחייבות.
7.5  התחייבות למסור ו/או להסכים למסור, כל נתון ו/או מסמך שידרוש המשרד בקשר לבקשה לקבלת תמיכה ו/או לפרויקט נשוא הבקשה, ולאפשר כניסה לאתר, בכל עת, על מנת לבחון את ביצוע הפרויקט.
7.6  לאפשר לנציג המשרד ו/או מי מטעמו לבצע מחקרי שטח, סקרים וניטור בשטחים/אחרים בהם מבוצע הפרויקט ולשתף פעולה עימם בביצוע המחקר/ניטור.
7.7  התחייבות להתקשר ישירות עם ספקים, נותני שירותים ו/או מקבלי שכר, שנדרשים לביצועו של הפרויקט בהתאם להוראות הדין החלות עליו.
7.8  התחייבות לבצע את כל הפעולות נשוא בקשת התמיכה, לפי כל דין.
7.9  הסכמה של מגיש הבקשה כי אין בתמיכת המשרד בכדי להטיל על המשרד, אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהם, כלפי המבקש ו/או צד שלישי כלשהו, והתחייבות של מגיש הבקשה כי אם יחויב המשרד באחריות, חבות או חובה כלשהי כאמור, ישפה מגיש הבקשה את המשרד בגין כל סכום שיחויב בו המשרד כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של המשרד.
7.10 התחייבות לבצע את הפרויקט בהתאם לבקשה כפי שתאושר על ידי המשרד, בהתאם לתנאים המפורטים בקול קורא זה. יובהר, כי הגשת בקשה במסגרת קול קורא זה הינה על דעת המבקש לכללי, תנאי ושיעורי התמיכה המפורטים בקול קורא זה ובאחריותו של המבקש בלבד.
7.11 להקים ועדת היגוי רשותית שתלווה את הכנת הפרויקט ותכלול את הגורמים הבאים לפחות: ראש הרשות המבקשת (ובמקרה של אשכול – מנכ"ל האשכול), מהנדס או אדריכל של המבקשת או מי מטעמו, ראש אגף חינוך של המבקשת או מי מטעמו, ראש אגף איכות הסביבה של המבקשת או מי מטעמו, אקולוג, נציג מהמשרד להגנת הסביבה ונציג ציבור מקרב תושבי המבקשת. ועדת ההיגוי תוקם על ידי ראש רשות תוך 3 חודשים מיום קבלת ההתחייבות, ועדת היגוי תאשר את תוצרי הפרויקט בסיומו. על הוועדה לשלוח למשרד את הפרוטוקולים של דיוני ועדת ההיגוי.
7.12 לפנות לוועדת חסויות במשרד להגנת הסביבה, לקבלת אישור בכתב ומראש לשימוש בלוגו המשרד על גבי כל המסמכים הקשורים לפרויקט.
7.13 לציין בכל פרסום של הרשות המבקשת אודות הפעילות נשוא הבקשה או הגוף המבצע את הפרויקט, כי הפעילות נעשתה בסיוע ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה.
7.14 להסכים לפרסום התוכנית נשוא הבקשה ו/או תוצריה ו/או כל מידע בקשר אליה באתר האינטרנט של המשרד, ושימוש בהם.

אופן הקצאת התמיכה

1. כלל התקציב המוקצה לקול קורא זה יוקצה לטובת ביצוע הפעילויות נשוא קו"ק זה בין שטחי רשויות חבל תקומה - שדרות, מו"א אשכול, מו"א שדות נגב, מו"א שער הנגב, מו"א חוף אשקלון, באופן המפורט בנספח ג' המחושב בהתאם לנוסחה הבאה:


[bookmark: _Hlk198625993]מספר תושבים יישובי חבל תקומה שברשות המקומית חלקי סך התושבים בחבל 
תקומה = X 
מספר התושבים יקבע לפי מרשם התושבים של משרד הפנים המעודכן ביותר נכון ליום פרסום קול קורא זה (נתוני 27.7.2025).


שטח גיאוגרפי (בקו ה"כחול") של יישובי חבל תקומה שברשות המקומית שטח 
 בכולל של חבל תקומה = Y 

גדול השטחים נקבע בהתאם לנתוני ה GIS של המשרד להגנת הסביבה

סכום התמיכה המקסימלי לכל רשות ( S ) יחושב כדלהלן :


43,000,000* ( 0.5 * Y + 0.5 * X ) = S

2. בנוגע לפעילות בכל רשות מקומית - בקשות שעמדו בכל תנאי הסף תאושרנה (יודגש, כי המכסה לכל רשות מקומית הקבועה בס"ק א' מתייחסת הן לבקשות שיוגשו על ידי הרשות המקומית והן לבקשות שיוגשו על ידי איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון /אשכול רשויות נגב מערבי ביחס לאותה רשות מקומית).


3. תנאים נוספים לעניין גובה התמיכה -

1) שיעור התמיכה יעמוד על 100% .
2) גובה התמיכה עבור פעילויות אחת בנושא ב' (תכנון אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים ) לא תעלה על 800,000 ₪.
3) גובה התמיכה עבור כלל הפעילויות בנושא ד' במסגרת קו"ק זה (פרויקטים חינוך והעצמה לקהילות באמצעות הטבע), בכל רשות מקומית, לא יעלה על 200,000 ₪ למשך תקופת התמיכה. בנוסף לכך, גובה התמיכה עבור פעילות אחת בנושא ד', עבור 25,000 - ₪ )כולל מע"מ(.
4) מובהר בזאת, כי על אף המוצג בבקשה, ועדת התמיכות של המשרד, או מי מטעמה, תהיה רשאית לקבוע אומדן לעלות הפרויקט המוצג בבקשה ולאשר תמיכה לפרויקט נשוא הבקשה או לחלק ממנו, בהתאם לאומדן שקבעה ו/או על פי שיקול דעתה, וכן לקבוע מהו היקף הפעילות המאושר ממנו תיגזר שיעור התמיכה.
5) לא תינתן תמיכה עבור הוצאות תקורה . 
6) תעריפי התמיכה בשעות יעוץ יוגבלו לתעריפי חשכ"ל ולהוראות הנוספות ביחס לתעריפי יועצים, כגון אופן הדיווח על ידי היועץ וכו'.

תנאי תשלום

1. מתן התמיכה יהיה לפי אבני הדרך הבאות, בשיעורים ובתנאים המפורטים להלן:

1. בנושא א - שיקום אקולוגי לשטחים הפתוחים שהופרו במהלך המלחמה
1. [bookmark: _Hlk191889901][bookmark: _Hlk191890435]הגשת תוכנית שיקום ואישורה על ידי המשרד – עד 10% מסכום התמיכה שאושרה.
2. [bookmark: _Hlk191890422]ביצוע חצי מהפרויקט בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי המשרד – עד 40% מסכום בתמיכה שאושרה.
3. סיום הפרויקט כפי שאושר ע"י המשרד – עד 50% מסכום התמיכה שאושרה.

2. בנושא ב' - תכנון אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים
1. [bookmark: _Hlk191889727]במקרה של תוכנית הטעונה אישור של מוסד תכנון - 
1.1 הגשת התוכנית/ההיתר למוסד התכנון המוסמך לאשרה – 50% מסכום התמיכה שאושרה.
2.1. אישור התוכנית/קבלת ההיתר במוסד התכנון - 50% מסכום התמיכה שאושרה.
2. [bookmark: _Hlk194217346]במקרה אחר - 
לאחר סיום הפרויקט כפי שאושר ע"י המשרד – 100%.

3. בנושא ג' - הקמת אתרי טבע עירוניים, כפריים או מרחביים

1. הגשת תוכנית לביצוע הפרויקט ואישורה על ידי המשרד – עד 10% מסכום התמיכה שאושרה.
2. ביצוע חצי מהפרויקט בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי המשרד – עד 40% מסכום בתמיכה שאושרה.
3. סיום הפרויקט כפי שאושר ע"י המשרד – עד 50% מסכום התמיכה שאושרה.


4. בנושא ד' – מיזמים חינוכיים והעצמה לקהילות באמצעות הטבע
לאחר סיום הפרויקט כפי שאושר ע"י המשרד – 100% .

2. כל תשלום בגין ביצוע אבן דרך בפרויקט יבוצע לאחר ביצוע של כל הפעולות הבאות:
1. הגשת אסמכתא/אישור בגין ביצוע אבן הדרך לתשלום.
2. אישור של המשרד, כי המבקש עמד בכל תנאי הסף המקצועיים לרבות כי המבקש עמד בכל התנאים והתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הבקשה והתנאים שנקבעו בקול הקורא בהתחייבות לתמיכה.

3. דרישת תשלום, ו/או חלק ממנה, אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן – לא תכובד:
1. אסמכתאות בנוגע לעמידה בכל התנאים שנקבעו לעניין תנאי תשלום, במידה ורלבנטיים, בחלק הכללי של הודעת המשרד על מתן תמיכות לגופים אחרים.
2. צירוף כל הפרטים, התוצרים והמסמכים הנדרשים על פי המפורט בנספח ב' בקול קורא זה.

4. כספי התמיכה ישולמו בכפוף לקבלת הוראת תשלום מאושרת ע"י הגורם האחראי לכך במשרד ובכפוף להגשת כל המסמכים שנדרשו לעיל ואישורים נוספים אחרים, הכול בהתאם למה שנקבע לעיל ו/או יקבע במסמכי ההתחייבות.
5. דרישת התשלום תוגש באמצעות פורטל המרכב"ה. יש להיכנס לבקשת התמיכה המאושרת, טיפול במסמכים, מידע נוסף/דרישת תשלום ולהזין את בקשת התשלום עם המסמכים הנדרשים.
6. מבלי לפגוע בכל אפשרות/זכות שיש למשרד לפי כל דין ו/או לפי קול קורא זה, המשרד יהיה רשאי לא לשלם את כספי התמיכה למבקש גם במקרה שבבדיקות של המשרד נמצאה אי התאמה בין התחייבויותיו של במסגרת קול קורא זה והמוצג בבקשתו לבין המצב בפועל.



שונות

1. בקשות לסיוע (תמיכה) יידונו על ידי ועדת התמיכות של המשרד להגנת הסביבה.
2. המשרד, בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירות שיתקשר עימם לשם כך, יבצע פעולות פיקוח, ביקורת, בקרה ומעקב, בקרב המבקשים בקשר למילוי התנאים לזכאות לקבלת תמיכה, עמידה בהתחייבויות ואופן השימוש בכספי התמיכה.

3. יודגש, כי אין וודאות כי המשרד יפרסמו "קול קורא" ו/או יתנו תמיכה כזו או אחרת עבור איזה מהנושאים המופיעים בקול קורא זה בעתיד, או בכל נושא אחר.

4. לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה ניתן לקבל אצל תמר רביב דוא"ל: tamarr@sviva.gov.il 


[bookmark: _Hlk186633716]
נספח א' לקול קורא "תקומה-טבע 2025"

עקרונות מנחים לשיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים ופיתוח אתרי טבע בחבל תקומה
מטרת הפרויקטים: א. שיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים הטבעיים, השבת הטבע לקדמותו, ושיפור במצב המגוון הביולוגי ותפקודן של המערכות האקולוגיות שנפגעו; ב. טיפוח תשתיות טבעיות באמצעות טיפוח והקמת אתרי טבע תוך שיתוף הקהילה המקומית ויצירת הזדמנויות לחיבור הקהילה לטבע.
לא יאושרו פרויקטים שיגרמו לפגיעה במשאבי הטבע.

עקרונות לשיקום אקולוגי של השטחים הפתוחים:
[bookmark: _Hlk188941225]רקע: בחבל תקומה נפגעו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' אלפי דונמים של שטחים פתוחים טבעיים עקב פעילות צבאית ומלחמתית. על מנת החזיר את הטבע לקדמותו לאפשר למערכות האקולוגיות לתפקד נדרשים פעולות רבות להסרת מפגעים סביבתיים בכדי למנוע המשך הדרדרות של מצבם הטבעי, כמו גם פעולות אקטיביות לשיקום אקולוגי. ללא פעולת אלו מצבם של השטחים הפתוחים בחבל תקומה ימשיך להידרדר, הערכיות האקולוגית תעלם ושטחים פתוחים רבים יהפכו למפגע סביבתי הולך וגדל. להחזרת הטבע וחיזוק המערכות האקולוגיות יש גם חשיבות לחיזוק הממשק בין התושבים לטבע בחבל תקומה.
השיקום האקולוגי במסגרת קול קורא זה יתבצע על פי העקרונות הבאים:
· הסרת מפגעים וחסמים סביבתיים שפגעו בשטחים הפתוחים.
· השבת השטחים הפתוחים לקדמותם טרם הפגיעה מבחינת ערכי הטבע, המגוון הביולוגי ובתי הגידול.
· שיקום אקולוגי לצורך החזרת תפקוד ושירותי המערכת האקולוגית.
· שמירה על רצף שטחים פתוחים ,מסדרונות אקולוגים טבעיים ופתיחת צווארי בקבוק אקולוגים.
· שימוש בפתרונות מבוססי טבע (NBS) Nature Based Solutionsלצורך ניהול מיטבי של שטחי אתר הטבע והפחתת סיכוני אקלים.
· מניעת חדירת והתבססות של מינים פולשים וטיפול במינים שהתבססו בשטחים שהופרו.

דרכי פעולה לשיקום אקולוגי:
1. סילוק וטיפול במפגעים סביבתיים – פסולות, מצעים וחיפויי קרקע, תלי עפר, תשתיות צבאיות, סילוק גדרות, טיפול בקרקעות מזוהמות וכו'.
2. שיקום המורכבות המבנית של בית הגידול הטבעי - השבת טופוגרפית של השטח לקדמותו, טשטוש צירים, השבת שיפועים טבעיים, טיפול בבעיות ניקוז ונגר וכו'.
3. פעולות לשיקום הקרקע- סילוק מצעי קרקע לא טבעיים, כיסוי בקרקע טבעית, החזרת תכונות טבעיות של הקרקע כגון חלחול, קרומי קרקע, לכידות/ אוורור.
4. שילוט או חסימת גישה זמנית - בכדי לאפשר לשטח "זמן שיקום" ומניעת החמרת הנזקים.
5. שיקום בוטני של צמחייה טבעית – ריבוי ושתילת צמחי בר מקומיים ומינים בסיכון, פיזור זרעים בשטח שהופר מהצומח בשטח המקור וסילוק מינים פולשים ומניעת התבססותם.
6. ניטור אקולוגי - בחינת הצלחת השיקום לאורך זמן, כולל מניעת חדירת מינים פולשים.

דגשים לשיקום אקולוגי של המערכות האקולוגיות האופייניות לחבל תקומה:
לס:
· טשטוש צירים, שמירה על מאפייני הקרקע (שכבות קרקע עליונות- ריכוז מליחות ושמירה על חומר אורגני וזרעים מקומיים).
· אוורור אדמה דחוסה (דיסקוס/ מקלטרת).
· טיפול במינים פולשים
· חיזוק הצמחייה המקומית באמצעות השבת מיני צמחיים טבעיים.
כורכר:
· שיקום המורכבות המבנית של הכורכרים - מילוי צירים למניעת התחתרות ומניעת בעיות ניקוז.
טיפול במינים פולשים ופיזור מינים מקומיים מהסביבה הקיימת.
· חיזוק הצמחייה המקומית באמצעות ופיזור השבת מיני צמחיים טבעיים.
חול:
· טשטוש צירים והסרת מפגעים סביבתיים.
· חיזוק הצמחייה המקומית באמצעות ופיזור השבת מיני צמחיים טבעיים.
· טיפול במינים פולשים ופיזור מינים מקומיים מהסביבה הקיימת.

עקרונות מנחים לטיפוח ופיתוח אתרי טבע

חזון: אתרי הטבע העירוניים והקהילתיים הינם כלי לשמירה על המגוון הביולוגי המקומי, תוך הנגשתם לציבור הרחב. אתרי הטבע יכולים לסייע בחיזוק וחיבור קהילות מקומיות והציבור הרחב לטבע ולשפר את איכות החיים. הקמת אתרי הטבע הקהילתיים בחבל תקומה הוא חלק ממאמץ כולל לחיזוק החוסן האנושי והקהילתי באזור לאחר אירועים משבריים, באמצעות יצירת מרחבים מרפאים ומשקמים, ומאפשרים הגדלת החוסן האנושי, כמרחב לחינוך, תרבות, ופנאי.
במסגרת קול קורא זה, הקמת אתר הטבע במרחב העירוני, הכפרי או המרחבי תעשה תוך מזעור השפעות הפיתוח על הטבע ושמירה מקסימלית על תנאי המערכת האקולוגית הטבעית, הצמחייה ובעליהחיים המקומיים.

יישום עקרונות אלה יאפשר לרשויות המקומיות בחבל תקומה להקים אתרי טבע קהילתיים בהתאם לחזון, תוך שמירה על ערכי הטבע הייחודיים וחיזוק הקשר בין הקהילה לטבע.

דרכי פעולה להקמת אתרי טבע:
1. מיקום בחירת מיקום בעל ערכיות אקולוגית מקומית לקליטת קהל התורם לשימור והנגשת אתר הטבע.
2. איתור בעלי עניין וחיבור הקהילה המקומית
3. גיבוש צוות היגוי לפרויקט: בהובלת הרשות המקומית, הכולל נציג של המשרד להגנת הסביבה.
4. גיבוש צוות תכנון: יוציא לפועל את החלטות וועדת ההיגוי - הכוללת נציג מהקהילה המקומית.
5. גיבוש תוכניות פיתוח: תוך התייחסות לערכיות השטח, גודלו ורציפותו. תוכנית הניהול צריכה לכלול פעולות ניטור, ממשק, ומניעת השפעות שליליות, הערכת עלויות ובניית תקציב, כולל תקציב לתחזוקה אקולוגית בת 5 שנים לפחות.
להרחבה המדריך להקמת אתרי טבע עירוניים בישראל פרק 3, אפריל 2025, החברה להגנת הטבע.


הנחיות לפיתוח אתרי טבע קהילתיים:
1. שמירה על בתי גידול טבעיים
- שמירה על הצמחייה ובעלי החיים המקומיים
- תכנון בר-קיימא שימנע פגיעה במערכת האקולוגית המקומית, תוך שימור המגוון הביולוגי.
- חיבור לאתרים סמוכים ושמירה על קישוריות בין תאי שטחים טבעיים פתוחים לשם מעבר בעלי חיים והפצת צמחייה מקומית לקיום מערכות אקולוגיות מתפקדות.
- תכנון המאפשר חיבור לאזורי טבע פתוחים נוספים תוך שמירה על רציפות בתי גידול למניעת קיטוע בתי גידול.
- הגנה על שטחים בעלי רגישות וערכיות גבוהה במיוחד מפני פיתוח.
- ככל שיש צורך בהתקנת פחים – יש להתקין מערכות אשפה חסינות לנבירת בעלי חיים ומערכת לפינוי סדיר של האשפה.

2. פיתוח בר קיימא
- התאמת התכנון למאפיינים הייחודיים של כל מרחב, בין אם הוא עירוני, כפרי או פתוח.
- במידה וקיימים באתר במבנים ותשתיות מומלץ לשלב בהן חומרים מקומיים לחיפוי, גדרות, שבילים, ופינות ישיבה ולענות על תקנים של בנייה ירוקה.

3. צמחיה
- במידה ויש צורך בשתילת צמחייה, יהיה עידוד השימוש במיני צמחים טבעיים מקומיים האופיינית למערכת האקולוגית.
- אין לשתול מינים פולשים מכל סוג שהוא (רשימת הצמחים הפולשים בישראל).
- יש לצמצם את השימוש בחומרי הדברה כימיים והעדפה לשימוש בחיפוי קרקע בעת הצורך.

4. חיבור לקהילה כתשתית קולטת קהל ושיתוף ציבור
- שילוב הציבור המקומי באופן מלא מוקדם ככל האפשר מהשלבים הראשונים של הגדרת החזון והצרכים, איתור, מיפוי והערכה, דרך הליך התכנון ועד לתוכנית הממשק והניהול של האתר.
- הכרה בידע המקומי – הציבור מהווה מקור ידע עכשווי, תרבותי והיסטורי החיוני לתכנון איכותי.
- הכללה בין-דורית: תכנון שמשלב ילדים, נוער, מבוגרים וקשישים מעודד המשכיות, מעשיר את התהליך ומטמיע ערכים סביבתיים.
- עידוד וחיבור הקהילה המקומית בגישת "אימוץ אתר" תגדיל את היכולת לשמר ולתחזק את האתר לטווח הארוך.
- יצירת תחושת השפעה, שייכות ואחריות כלפי האתר באמצעות שילוב אלמנטים שנוצרו ע"י הקהילה, לדוגמא: שילוט, ספסלים, אזורי טיפוח צמחיה מקומית ועוד.
- מתן דגש על הנגשה ושקיפות ישנה חשיבות לנהל שיח ברור ונגיש, תוך שימוש בכלים מגוונים כגון מפות שיתופיות, סיורים ופעילויות חווייתיות ותוך חיבור הקהילה לטבע באמצעות פעילויות חינוכיות, תרבותיות וקהילתיות.

5. תאורה ידידותית לסביבה
- בכדי להפחית את זיהום האור – הפרויקטים יבוצעו ללא תאורה או תוך שימוש באמצעי תאורה מינימליים וממוקדים המתאימים לשעות פעילות האדם, וכזו שאינה מפריעה לתפקוד המערכות הטבעות והפעילות הלילית של חיות הבר.
- מומלץ להשתמש במדריך קוד האקולוגי למניעת זיהום אור של המשרד להגנת הסביבה
- ניתן לשלב תאורה המתבססת על אנרגיה מתחדשת (כגון תאורה סולרית), כל עוד התאורה ידידותית לסביבה.

6. הנגשת האתר
- תכנון האתרים כך שיהיו נגישים לכלל האוכלוסייה, תוך התחשבות בצרכים של אוכלוסיות מוחלשות ובעלות מוגבלות בניידות, ובהעדפה לקרבה למקום מגוריהם, מוסדות חינוך וציבור.
- השימוש באתר תותר להולכי רגל ועד לרמת סינגל אופניים בלבד.
- הגבלת כניסת כלי רכב ממונעים לשטחי הטבע, לא תותר כניסה לפעילות מוטורית.
- על מנת לסמן למבקרים את גבולות הטיול (שבילים, אזורי עניין ובעלי רגישות), יש לוודא כי תיחומו אינו מונע מעבר לחיות הבר (לדוגמא: שימוש בצומח מקומי, חבלול, עמודי עץ נמוכים ואבנים במרווחים).

7. [bookmark: _Hlk194321923]שילוט
- השילוט יתמקד בנושאי תוכן, ערכי טבע, הנחייה והכוונה.
- ימוקד באזורים בעלי נחיצות ובמינון נמוך אשר לא יהווה מפגע סביבתי.

8. תחזוקה, תכנון וניהול ארוך טווח:
- תחזוקת שבילים, טיפול במפגעים סביבתיים כגון פסולת וטיפול במינים פולשים.
- הקצת משאבים מתאימה לניהול ותחזוקה של אתרי הטבע, כולל הכשרת אנשי מקצוע.
- ניטור קבוע של מצב המערכת האקולוגית באתר וביצוע הערכות תקופתיות להצלחת האתר והמותאמות לשינויים.
- הערכה תקופתית של הצלחת האתר מבחינת מטרות החזון והתאמת שינויים בהתאם.

דוגמאות לאתרי טבע: שבילי הליכה, נקודות תצפית, סינגל אופניים, שבילי מרחבי, פינות ישיבה, כיתות חוץ, מסתורי תצפית, מרכז מבקרים, תחנת מחקר, הצללות, פיתוח בתי גידול לחים כדוגמת בריכות חורף.

העקרונות מבוססים על מקורות מידע אלו, ניתן ומומלץ להרחיב ידע:
· אומדן עלויות לשיקום אקולוגי של שטחים טבעיים מנזקי המלחמה מרץ 2024, האגף למגוון ביולוגי, משרד להגנת הסביבה (מצורף לנספח בדף האינטרנט של הקול קורא).
· פרוטוקול טיפול בשטחים שנפגעו במלחמת חרבות ברזל ספטמבר 2024, רשות שמורות הטבע והגנים וקרן קיימת לישראל (מצורף לנספח בדף האינטרנט של הקול קורא).
· מדיניות ארצית לטבע עירוני, פברואר 2017, המשרד להגנת הסביבה בשיתוף החברה להגנת הטבע.
· המדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני, יולי 2010, איריס האן ועמיר בלבן. מכון דש"א - דמותה של ארץ.
· המערכת האקולוגית של כורכר בישראל סטטוס שימור וכלים לשיקום, נובמבר 2024, המשרד להגנת הסביבה ומכון דש"א. 
· חבל אשכול, פברואר 2021, מכון דש"א.
· צפון הנגב- בדגש שטחי הלס, אפריל 2017, מכון דש"א.
· נחל שקמה - אגן מרכזי, יולי 2004, מכון דש"א.
· הכורכרים הדרומיים – תמונת מצב, אוקטובר 2001, מכון דש"א.
· אטלס הכורכרים, מרץ 2015, מכון דש"א.
[bookmark: _Toc48638624][bookmark: _Toc105696697][bookmark: _Toc106102928]

[bookmark: _Hlk203034469]נספח ב' לקול קורא "תקומה-טבע 2025"

צ'ק ליסט
להלן רשימת הפעולות הנדרשות והמסמכים המבוקשים בהתאם לנושאים השונים במסגרת קול קורא זה:
1. [bookmark: _Toc48638625][bookmark: _Toc189121832]נושא א' - פרויקטים שמטרתם שיקום אקולוגי לשטחים הפתוחים שנפגעו במהלך המלחמה:
[bookmark: _Hlk189477377][bookmark: _Hlk187052045]בשלב הגשת הבקשה במסגרת הקול הקורא יש להגיש את המסמכים הבאים:
1. [bookmark: _Hlk187051683]טופס 149.
1. [bookmark: _Hlk187051531]טופס בקשה מקצועית K001 לתמיכה הכולל הערכת תקציב לפרויקט על פי המפרט והתוצרים המפורטים בנספח א' לקול קורא זה, חתום על ידי מורשה החתימה.
1. [bookmark: _Hlk190343898]שכבות מידע גיאוגרפי בפורמט SHP או DWG.
1. מפת בעלויות קרקע.
1. [bookmark: _Hlk189477427]תב"ע -הוראות ותשריט של תוכנית מפורטת.
במידה ויש מספר תוכניות יש להגיש קומפילציית של התוכניות המפורטות.
1. רשימת מיני בעלי חיים וצמחים ממאגרי תצפיות למגוון ביולוגי - (BioGIS) או סקרים.
1. חוות דעת אקולוגית.
1. [bookmark: _Hlk187051757]חוות דעת נופית/אדריכל נוף.
1. ככל שקיימות תוכניות למטרות פיתוח בשטח התוכנית נשוא הבקשה או בצמוד לו - יש לציין.
1. העתק פניה של המבקשת למנהלת תקומה בבקשה לקבל את התייחסותם/חוות דעתם בעניין הפרויקט והתייחסות/חוות דעת ככל שניתנה על ידם.


2. [bookmark: _Toc105696698][bookmark: _Toc106102929][bookmark: _Toc48638626]נושא ב' - תכנון אתר טבע עירוניים, כפריים, או מרחביים:
[bookmark: _Hlk189477882]בשלב הגשת הבקשה במסגרת הקול הקורא יש להגיש את המסמכים הבאים:
1. טופס 149
1. טופס בקשה מקצועית K001 לתמיכה הכולל הערכת תקציב לפרויקט על פי המפרט והתוצרים המפורטים בנספח א' לקול קורא זה, חתום על ידי מורשה החתימה.
1. [bookmark: _Hlk190345198]שכבות מידע גיאוגרפי בפורמט SHP או DWG.
1. מפת בעלויות קרקע.
1. אישור ממהנדס הרשות לביצוע הפרויקט.
1. תב"ע -הוראות ותשריט של תוכנית מפורטת.
במידה ויש מספר תוכניות יש להגיש קומפילציית של התוכניות המפורטות.
1. רשימת מיני בעלי חיים וצמחים ממאגרי תצפיות למגוון ביולוגי - (BioGIS) או סקרים.
1. חוות דעת אקולוגית.
1. חוות דעת נופית/אדריכל נוף במקרה וקיים.
1. נספח נופי של תוכנית החלה במקום נספח נופי של תוכנית החלה במקום- במקרה וקיים.
1. ככל שקיימות תוכניות למטרות פיתוח בשטח התוכנית נשוא הבקשה או בצמוד לו - יש לציין.
1. העתק פניה של המבקשת למנהלת תקומה בבקשה לקבל את התייחסותם/חוות דעתם בעניין הפרויקט והתייחסות/חוות דעת ככל שניתנה על ידם.

3. [bookmark: _Toc48638627][bookmark: _Toc105696699][bookmark: _Toc106102930]נושא ג' - ביצוע והקמת אתר טבע עירוניים, כפריים, או מרחביים:
בשלב הגשת הבקשה במסגרת הקול הקורא יש להגיש את המסמכים הבאים:
1. טופס 149.
1. טופס בקשה מקצועית K001 לתמיכה הכולל הערכת תקציב לפרויקט על פי המפרט והתוצרים המפורטים בנספח א' לקול קורא זה, חתום על ידי מורשה החתימה.
1. שכבות מידע גאוגרפי בפורמט SHP או DWG.
1. מפת בעלויות קרקע.
1. אישור ממהנדס הרשות לביצוע הפרויקט.
1. תב"ע -הוראות ותשריט של תוכנית מפורטת.
במידה ויש מספר תוכניות יש להגיש קומפילציית של התוכניות המפורטות.
1. רשימת מיני בעלי חיים וצמחים ממאגרי תצפיות למגוון ביולוגי - (BioGIS) או סקרים
1. חוות דעת אקולוגית.
1. חוות דעת נופית/אדריכל נוף.
1. נספח נופי של תוכנית החלה במקום במידה וקיים.
1. ככל שקיימות תוכניות למטרות פיתוח בשטח התוכנית נשוא הבקשה או בצמוד לו - יש לציין.
1. העתק פניה של המבקשת למנהלת תקומה בבקשה לקבל את התייחסותם/חוות דעתם בעניין הפרויקט והתייחסות/חוות דעת ככל שניתנה על ידם.

4. [bookmark: _Toc48638628][bookmark: _Toc105696700][bookmark: _Toc106102931]נושא ד' - פרויקטים חינוך והעצמה לקהילות באמצעות הטבע
בשלב הגשת הבקשה במסגרת הקול הקורא יש להגיש את המסמכים הבאים:
1. יש להגיש טופס 149.
1. יש להגיש טופס בקשה מקצועי K001 לתמיכה הכולל הערכת תקציב לפרויקט על פי המפרט והתוצרים המפורטים בנספח א' לקול קורא זה, חתום על ידי מורשה החתימה.
1. הגשת תוכנית מפורטת לאירוע נושא הבקשה.

5. [bookmark: _Toc48638629][bookmark: _Toc105696701][bookmark: _Toc106102932]עבור כל הנושאים של קול קורא זה
· יש להגיש בקשה נפרדת בסיגמה כולל טפסים: 149, 150, ,K001
· להגיש דרישת תשלום בהתאם הנחיות המשרד להגנת הסביבה בצירוף כלל החשבוניות שהופקו במסגרת הפרויקט.

6. המשרד להגנת הסביבה שומר לעצמו את הזכות לבקש מסמכים נוספים הקשורים לנושאים השונים בהתאם לצורך.


נספח ג' לקול קורא "תקומה-טבע 2025"
חלוקת התקציב לפעילויות בשטחי הרשויות המקומיות בקול קורא זה 
(סעיף 8 א. + ב.)

	רשות מקומית
	תקציב מירבי לפעילות בשטחה (מלש"ח)

	שדרות
	 12.52

	חוף אשקלון
	 4.36

	שדות נגב
	 3.49

	שער הנגב
	 7.03

	אשכול
	 15.59
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